建设项目竣工环境保护验收调查表

项目名称：淮南舜岳水泥有限责任公司小武山－西车路山  	关闭矿山废弃采场生态修复工程

委托单位：        淮南舜岳水泥有限责任公司

编制单位：安徽世标检测技术有限公司

二〇二五年十二月

编制单位：安徽世标检测技术有限公司

法人：王新建

编制人员：张桂龙

编制单位联系方式

电话：0551-65994180

传真：/

邮编：230601

地址：合肥市经济技术开发区九龙路 168 号东湖创新中心 1#楼 6 层

# 表 1 项目总体情况

| 建设项目名称 | 淮南舜岳水泥有限责任公司小武山－西车路山关闭矿山废弃采场生态修 复工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 淮南舜岳水泥有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘波 |  |  | 联系人 |  |  |  | 张伟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信地址 | 淮南市八公山区蔡新北路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18955430325 |  |  |  | 传真 |  |  | -- |  |  | 邮编 |  |  | 232072 |  |
| 建设地点 | 八公山区小武山～西车路山露天开采区及周边区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建□ 改扩建⑦ 技改□ |  |  |  |  |  | 行业类别 |  |  | N7729-其他污染治理（环境恢复与生态保护服务） |  |  |  |  |  |
| 环境影响报告表名称 | 淮南舜岳水泥有限责任公司小武山－西车路山关闭矿山废弃采场生态修复 工程环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 安徽睿晟环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | 湖北地矿建设工程承包集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 淮南市八公山区生态环境分局 |  | 文号 |  |  | 八环复审〔2023〕 13 号 |  |  |  | 时间 |  | 2023.11.02 |  |  |  |
| 初步设计审批部门 | 淮南市自然资源和规划局 |  | 文号 |  |  | / |  |  |  | 时间 |  | 2023.08.03 |  |  |  |
| 环境保护设施设计单位 | 湖北地矿建设工程承包集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 | 安徽地矿建设工程有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算（万元） | 1596.06 | 环保投资（万元） |  |  |  |  |  | 1489.72 |  | 环保投资占比 |  |  |  |  | 93.34 |
| 实际总投资（万元） | 1600 | 环保投资（万元） |  |  |  |  |  | 1500 |  | 环保投资占比 |  |  |  |  | 93.75 |
| 设计规模 | 对“西车路山修复区 ”范围线至东北侧矿区 道路，东至老采坑平台，北至矿区硬化道路， 综上，确定本次生态修复范围总面积 115926. 1m2（约 173.9 亩）进行生态修复 |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2023.12 |  |  |
| 实际规模 | 对“西车路山修复区 ”范围线至东北侧矿区 道路，东至老采坑平台，北至矿区硬化道路， 综上，确定本次生态修复范围总面积 115926. 1m2（约 173.9 亩）进行生态修复 |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2025.09 |  |  |

| 项目建设过程简述 | 一、政策部署阶段（2020 年） 2020 年 4 月，淮南市委办公室以第 14 号会议纪要《省生态环境保护督察淮南市整改工作领导小组会议纪要》明确要求：由市应急管理局依据国务院《关于做好关闭不具备安全生产非煤矿山工作的通知》（安委办〔2019〕9 号）等规定，向市政府提出舜岳水泥有限责任公司矿山关闭建议。同年 5 月，淮南市人民政府第 67 号专题会议纪要《研究舜岳水泥环保问题整改工作》进一步部署：由八公山区负责督促企业加快采石塘口生态修复，由市自然资源和规划局牵头评审、审批总体修复治理方案，企业需在 2 日内进场启动基础性修复工作。6 月，市委专题会议纪要《研究八公山国家地质公园环境问题整改工作》细化要求：八公山区按《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》，启动采石塘口土石料利用及生态修复方案申报；市司法局于 6 月 6 日前完成矿山关闭行政决定合法性审查，市应急管理局牵头、市自然资源和规划局配合，于 6 月底前完成矿山关闭及采矿权注销工作。 二、前期生态修复阶段（2020 年—2022 年） 2020 年 8 月，淮南舜岳水泥有限责任公司委托北京市地质矿产勘查开发总公司编制《淮南舜岳水泥有限责任公司淮南市小武山～西车路山矿区生态修复治理设计》，该方案于 9 月通过评审。2021 年 3 月 16 日，项目《环境影响报告表》获八公山区生态环境分局批复（八环复批〔2021〕12号），当月正式开工建设，2022 年 9 月工程完工，11 月 15 日通过验收。需要说明的是，原设计将工厂加工原料临时堆放场纳入修复范围，但未布设具体修复工作量，导致该区域（面积 114209.7m2）未完成生态修复。 三、续建项目启动与审批阶段（2023年） 为落实矿山生态修复主体责任，2023 年 1 月，安徽省自然资源厅印发《2023 年度废弃矿山生态修复项目实施计划》（皖自然资修函〔2023〕7号），将“舜岳小武山、车路山 ”项目列入年度新立废弃矿山生态修复计划。同年 2 月，淮南舜岳水泥有限责任公司委托湖北地矿建设工程承包集团有限公司编制《淮南舜岳水泥有限责任公司小武山～西车路山关闭矿山废弃采场生态修复工程设计》，方案于 7 月 31 日通过市资源和规划委员会评审，8 月 23 日获淮南市八公山区人民政府审查意见批复。9 月 4 日，项 目 经 八 公 山 区 发 展 和 改 革 委 员 会 备 案 （ 项 目 代 码 ： |
| --- | --- |

|  | 2309-340405-04-01-556535）。09 月，安徽睿晟环境科技有限公司完成项目《环境影响报告表》编制，11 月 2 日获淮南市八公山区生态环境分局批复（八环复审〔2023〕13 号）。 四、续建工程施工阶段（2023 年—2025 年） 2023 年 12 月，淮南舜岳水泥有限责任公司小武山～西车路山关闭矿山废弃采场生态修复续建工程（重点针对前期未修复的临时堆场区域）正式开工建设，于 2025 年 9 月完成全部施工任务。 |
| --- | --- |

# 表 2 调查范围、因子、 目标、重点

| 调 查 范 围 与 因 子 | 结合项目环评要求、实际建设需求及现状评估结果，本次生态修复范围在前期方案基础上进一步优化划定：前期方案明确的临时堆场修复区面积为 114209.7m2 ，本次结合露天开采区、遗留开采边坡、矿区道路及矿山地质环境问题影响范围的现状分析与评估，新增部分需修复区域，最终划定范围为：西起“西车路山修复区 ”边界线，向东北延伸至矿区道路，东至老采坑平台，北抵矿区硬化道路。经核算，本次生态修复总面积确定为 115926. 1m2（约合 173.9 亩）。项目治理区范围见图 2-1，修复治理区范围坐标见表 2-1。 表 2-1 修复区范围拐点坐标一览表（CGCS2000 坐标系） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | X(m) | Y(m) | 序号 | X(m) | Y(m) |  |
|  |  | G1 | 3609553.08 | 39483540.08 | G13 | 3609333.96 | 39484071.19 |  |
|  |  | G2 | 3609566.10 | 39483608.87 | G14 | 3609001.28 | 39484071.19 |  |
|  |  | G3 | 3609565.72 | 39483649.09 | G15 | 3609005.51 | 39484039. 12 |  |
|  |  | G4 | 3609510.71 | 39483691.76 | G16 | 3609039.57 | 39484021.46 |  |
|  |  | G5 | 3609465.86 | 39483714.79 | G17 | 3609056.95 | 39483969.89 |  |
|  |  | G6 | 3609444.67 | 39483737.57 | G18 | 3609124.48 | 39483868.00 |  |
|  |  | G7 | 3609459.50 | 39483754.92 | G19 | 3609193.63 | 39483809.60 |  |
|  |  | G8 | 3609386.09 | 39483904.51 | G20 | 3609208.49 | 39483776.62 |  |
|  |  | G9 | 3609359.22 | 39483944.69 | G21 | 3609313.67 | 39483709.45 |  |
|  |  | G10 | 3609326.98 | 39483967.28 | G22 | 3609325.51 | 39483693.77 |  |
|  |  | G11 | 3609321.48 | 39483989.05 | G23 | 3609383.15 | 39483651. 12 |  |
|  |  | G12 | 3609322.81 | 39484010.49 | G24 | 3609465.32 | 39483595.37 |  |
|  |  | 面积 115926. 1m2（约 173.9 亩） |  |  |  |  |  |  |

|  | 图 2-1 项目区范围叠合图 |
| --- | --- |
| 环 境 敏 感 目 标 | 项目位于淮南市八公山区，西侧为八公山风景名胜区，无其他自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。项目为生态修复治理项目，项目的实施将使区域生态环境大大改善，与八公山风景名胜区总体规划（2016—2030年）相协调，具体环境保护目标如下： ①保护区域环境空气：保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018 年修改单中一类区。 ② 保护地表 水淮河 、乳 山 水库： 保护 级 别 为《 地表 水环境质量标准》 （GB3838-2002）中的Ⅲ类水体。 ③项目所在区域声环境及敏感目标达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011），“生态影响评价应能够充分体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域”。因此，本项目确定的生态环境保护目标包括八公山风景名胜区、淮南八公山国家地质公园、生态保护红线、八公山国家森林公园。 为生态环境保护目标。根据现场勘查，环境保护目标见下表。 |

|  | 图 2-2 环境保护目标图 |
| --- | --- |

| 环 境 敏 感 目 标 | 表 2-2 主要环境保护目标一览表 类别; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容（人）; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界 距离/m. X; Y. 大气 环境; 乳山村; -733; -396; 居民; 123; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2 018 年修改单中一类区; SW; 800. 千里坂; -696; -5; 居民; 256; SW; 445. 声环境; 200m 范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标 准; /; /. 地表水环境; 淮河; 5812; 3465; 中型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准; NE; 5500. 乳山水库; -797; 0; 小型; W; 896. 生态环境; 八公山风景名胜区; 0; 0; /; /; W; 0. 淮南八公山国家地质公园; 0; 0; /; /; W; 0. 生态保护红线; 0; 0; /; /; W; 0. 八公山国家森林公园; /; /; /; /; NW; 1600. 注： 以项目厂界东南角为中心，东西方向为 X 坐标轴、南北方向为 Y 坐标轴. |
| --- | --- |

| 调 查 重 点 | 本次调查聚焦淮南舜岳水泥有限责任公司小武山～西车路山关闭矿山废弃采场生态修复续建工程，核心围绕工程实施对区域生态、声、水、大气环境的实际影响，以及《环境影响报告表》与生态修复设计方案中明确的环境保护措施落实情况及有效性展开，具体调查重点如下： 一、生态环境 调查项目实际占地范围及合规性；核查生态恢复措施（如植被重建、边坡治理等）的落实情况，评估生态系统恢复效果；调查矿区道路及修复区域的水土保持工程（如截排水设施、护坡工程等）实施情况与防护有效性。 二、水环境 核查废水处理设施（如施工废水沉淀池、生活污水处理装置等）是否按《环境影响报告表》及批复要求建设并投用； 三、声环境 重点核查高噪声设备（如施工机械、运输车辆等）的降噪措施（如减振垫、消声器、隔声围挡等）是否按《环境影响报告表》及批复要求落实； 四、大气环境 重点核查扬尘治理措施（如洒水降尘、物料覆盖、运输车辆密闭、围挡设置等）是否按《环境影响报告表》及批复要求全面落实。 五、社会环境 重点调查工程施工阶段对周边区域社会经济、居民日常生活（如交通出行、居住环境等）产生的实际影响，以及相关减缓措施的实施效果。 |
| --- | --- |

# 表 3 验收执行标准

| 验 收 调 查 依 据 | ## 1.法律法规和规章制度 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日实施）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日实施）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日修订）； （4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5 日起施行）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 9 月 1 日实施）； （6）《中华人民共和国水土保持法》，（2011 年 3 月 1 日施行）； （7）《中华人民共和国野生动物保护法》（2022 年 12 月 30 日修订）； （8）《中华人民共和国森林法》（2019 年 12 月 28 日修订）； （9）《中华人民共和国渔业法》（2013 年 12 月 28 日修订）； （10）《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月修订）； （11）《中华人民共和国防洪法》（2016 年 7 月 2 日修订） （12）《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017 年 10 月 7 日修订）； （13）《中华人民共和国自然保护区条例》（2017 年 10 月 7 日修订）； （14）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016 年 2 月 6 日修订）； （15）《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》（2013 年 12 月 7 日修订）； （16）《安徽省饮用水水源环境保护条例》（2016 年 9 月 30 日修订）； （17）《安徽省环境保护条例》（2018 年 1 月 1 日实施）； （18）《建设项目环境保护管理条例》（国令第 682 号文）（2017 年 10 月 1 日实施）； （19）《中华人民共和国水生动植物自然保护区管理办法》（2014 年4 月25 日修订）； （20）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法（试行）》（国环规环评〔2017〕4号文）（2017 年 11 月 20 日实施）； （21）《安徽省自然资源厅关于印发《安徽省在建与生产矿山生态修复管理暂行办法》的通知》（安徽省自然资源厅，皖自然资规〔2020〕14 号，2020 年 7 月 2 日）； （22）《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时 ”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见（征求意见稿）》（生态环境部，2021 年 5 月 13 日）。 （23）《安徽省自然资源厅关于印发2023 年度废弃矿山生态修复项目实施计划的通知》（皖自然资修函〔2023〕7 号） |
| --- | --- |

|  | ## 2.技术规范 （24）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）； （25）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）； （26）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）； （27）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）。 ## 3.其他技术文件 （1）《淮南舜岳水泥有限责任公司淮南市小武山－西车路山矿区生态修复治理设计》 （湖北地矿建设工程承包集团有限公司，2023 年 4 月）； （2）《淮南舜岳水泥有限责任公司小武山－西车路山关闭矿山废弃采场生态修复工程备案表》（淮八发改审批〔2023〕70 号，2309-340405-04-01-556535）（八公山区发展和改革委员会，2023 年 9 月 4 日）； （3）《淮南舜岳水泥有限责任公司小武山－西车路山关闭矿山废弃采场生态修复工程环境影响报告表》（安徽睿晟环境科技有限公司，2023 年 9 月）； （4）《淮南舜岳水泥有限责任公司小武山－西车路山关闭矿山废弃采场生态修复工程生态专项评价》（安徽睿晟环境科技有限公司，2023 年 9 月） （5）《关于淮南舜岳水泥有限责任公司淮南舜岳水泥有限责任公司小武山－西车路山关闭矿山废弃采场生态修复工程环境影响报告表的审批意见》（八环复审〔2023〕 13 号），淮南市八公山区生态环境分局，2023 年 11 月 2 日）； （6）建设单位提供的其他资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境质量标准 （1）大气环境 项目环境空气执行标准值详见下表。 表 3-1 环境空气质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 类别 | 污染物名称 | 选用标准 | 标准限值（ug/m3） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 小时平均 | 24 小时平均 | 年平均 |  |
|  |  | 基本 污染 物 | SO2 | （GB3095-2012）及 2018 年修改单中的一级标准 | 150 | 50 | 20 |  |
|  |  |  | NO2 |  | 200 | 80 | 40 |  |
|  |  |  | PM10 |  | - | 50 | 40 |  |
|  |  |  | PM2.5 |  | - | 35 | 15 |  |
|  |  |  | CO |  | 10000 | 4000 | - |  |
|  |  |  | O3 |  | 160 | 100（日最大8 小时平均） | - |  |

|  |  | 其他 污染物 | TSP |  | （GB3095-2012）及 2018 年修改单中的一级标准 |  |  |  | / |  |  | 120 |  | 80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 注：GB3095-2012 标准 2018 年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于 10μm）、颗粒物（粒径小于等于 2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （2）地表水环境质量 项目所在区域主要地表水体为淮河、乳山水库，执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。具体数据见下表。 表 3-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L ，pH 为无量纲（摘录） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  | 污染物名称 |  |  | Ⅲ类 |  |  |  | 标准来源 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | pH 值 |  |  | 6~9 |  |  |  | 《地表水环境质量标准》（GB383 8—2002） |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | COD |  |  | ≤20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | BOD5 |  |  | ≤4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 氨氮 |  |  | ≤1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | SS |  |  | ≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 总磷 |  |  | ≤0.2（水库 0.05） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 总氮 |  |  | ≤1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 石油类 |  |  | ≤0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注：SS 参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94） 中三级标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）地下水环境质量标准 项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体见下表。 表 3-3 地下水质量标准 （单位：mg/L ，pH 无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目类别 |  | pH |  | 总硬度 |  | 耗氧量 |  | 硫酸盐 |  |  | 氟化物 | 氯化物 |  |
|  |  | Ⅲ类标准值 |  | 6.5~8.5 |  | ≤450 |  | ≤3.0 |  | ≤250 |  |  | ≤1.0 | ≤250 |  |
|  |  | 项目类别 |  | 铅 |  | 铜 |  | 锌 |  | 砷 |  |  | 碘化物 | 氨氮 |  |
|  |  | Ⅲ类标准值 |  | ≤0.01 |  | ≤1.0 |  | ≤1.0 |  | ≤0.01 |  |  | ≤0.08 | ≤0.05 |  |
|  |  | 项目类别 |  | 氰化物 |  | 六价铬 |  | 汞 |  | 硝酸盐 |  |  | 亚硝酸盐 | 挥发性酚类 |  |
|  |  | Ⅲ类标准值 |  | ≤0.05 |  | ≤0.05 |  | ≤0.001 |  | ≤20 |  |  | ≤1.0 | ≤0.002 |  |
|  |  | 项目类别 |  | 镉 |  | 铁 |  | 锰 |  | 铅 |  |  | 钠 | 镁 |  |
|  |  | Ⅲ类标准值 |  | ≤0.005 |  | ≤0.3 |  | ≤0. 1 |  | ≤0.01 |  |  | ≤200 | ≤0.10 |  |

|  |  | 项目类别 | 铝 |  | 硫化物 |  |  | 溶解性总固体 |  |  | 菌落总数 |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  | 总大肠菌群 （个/l） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅲ类标准值 | ≤0.2 |  | ≤0.02 |  |  | ≤1000 |  |  | ≤100 |  |  |  |  | ≤0.3 |  |  | ≤3.0 |  |  |
|  | （4）声环境质量标准 区域声环境及敏感目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，详见下表。 表 3-4 环境噪声标准限值 单位：dB（A）（摘录） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准级（类）别 |  |  |  | 标准限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 昼间 |  |  |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 类 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （5）土壤环境质量标准 项目区外林地、牧草地、农田土壤环境质量执行《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表 1 筛选值，见下表。 表 3-5 农用地土壤环境质量标准值 单位：mg/kg（摘录） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pH＞7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染物 |  |  |  |  | 镉 |  | 汞 | 砷 |  | 铅 |  | 铬 |  |  | 铜 | 镍 |  | 锌 |  |
|  |  | 标准值 |  | 水田（果园） |  |  | 0.8 |  | 1.0 | 20 |  | 240 |  | 350 |  |  | 200 | 190 |  | 300 |  |
|  |  |  |  | 其他 |  |  | 0.6 |  | 3.4 | 25 |  | 170 |  | 250 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 注：本次按照“其他 ”执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气排放标准 矿区生态修复治理工程施工期废气排放参照执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中表 2 无组织标准。排放标准详见下表。 表 3-6 项目大气污染物执行的排放标准（摘录） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染物项目 | 无组织排放监控浓值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监控点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度 mg/ m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 厂界外 20m 处上风向设置参照点，下风向 设置监控点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  | DB34/3576-2020 中表 2 无 组织标准 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目为矿区生态修复治理项目，项目修复完工后无废气污染物排放。 （2）废水排放标准 项目修复过程本身不产生废水，矿区内的雨水通过排水沟收集至生态池塘，用于修复过程洒水抑尘使用；施工车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用修复过程洒水抑尘，不外排；施工人员生活污水经水泥厂生活污水处理系统预处理后排入淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理。修复治理结束后交还给八公山区人民政府，公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 不再设置专职人员，故不再有废水排放。 矿区内的员工调配至水泥厂，故矿区修复完成后生活废水与现有相比未发生变化，经水泥厂生活污水处理系统预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级标准后排入淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理。淮南首创水务八公山污水处理厂污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。 表 3-7 水污染物排放标准一览表 单位：mg/L ，pH 无岗量 标准; 项目. pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 《污水综合排放标准》（GB8978－1996） 中三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（G B18918-2002）一级 A 标准; 6~9; 50; 10; 10; 5. （3）噪声 矿区生态修复治理工程施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（G B12523-2011）中有关规定。 表 3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A）（摘录） 标准来源; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 矿区生态修复治理工程运行期无设备运行，故运行期无噪声产生。 （4）固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）中的要求。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为矿区生态修复治理项目，项目完工后无废气污染物排放，故本项目不涉及总量控制指标。 |

# 表 4 工程概况

| 项目名称 | 淮南舜岳水泥有限责任公司小武山－西车路山关闭矿山废弃采场生态修复 工程 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 | 本项目位于淮南市八公山区，主要为小武山～西车路山露天开采区及周边区域，项目地理位置图见附图 1。 |
| 1.主要工程内容及规模 1.1 项目建设基本情况 项目名称：淮南舜岳水泥有限责任公司小武山－西车路山关闭矿山废弃采场生态修复工程。 建设性质：改建。 项目地理位置：八公山区土坝孜街道小武山～西车路山露天开采区及周边区域； 建设规模：对淮南市小武山～西车路山关闭矿山废弃采场区及遗留开采边坡、矿区道路等面积 115926. 1m2（约 173.9 亩）进行生态修复； 建设单位：淮南舜岳水泥有限责任公司。 施工单位：安徽地矿建设工程有限责任公司； 监理单位：安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院。 1.2 工程内容 本项目通过对项目区地质环境的修复，消除地形地貌景观破坏，达到恢复矿区自然生态环境，与周边生态环境相协调。本项目根据修复区地质环境特征，考虑生态保护红线范围及相关规划，并根据地质环境与土地损毁类型与复垦方向，将修复单元划分为 3个区，即Ⅰ区 (Ⅰ-1 、Ⅰ-2）、Ⅱ区、Ⅲ区，其中Ⅰ区复垦方向为有林地，Ⅱ区复垦方向为草地， Ⅲ区复垦方向为裸岩石砾地。具体建设内容及规模详见下表。 |  |

| 表 4-1 项目建设情况对照一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 工程名称 | 环评建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |  |
|  | 主体工程 | 场地平整工程 | Ⅰ区：Ⅰ-1：位于生态保护红线范围内，挖高填低进行平整，平整后的地形坡度应小于 5 ° , 平整面积为 46411.5m2。 | Ⅰ区：Ⅰ-1：位于生态保护红线范围内，挖高填低进行平 整，平整后的地形坡度小于 5 ° , 平整面积为 46411.5m2。 | 一致 |  |
|  |  |  | Ⅰ区：Ⅰ-2：该单元为原采矿平台，挖高填低进行平整，平整 面积 2305.8m2 | Ⅰ区：Ⅰ-2：该单元为原采矿平台，挖高填低进行平整， 平整面积 2305.8m2 | 一致 |  |
|  |  | 覆土复绿工程 | Ⅰ区：Ⅰ-1：位于生态保护红线范围内，对平整后的平台采用乔灌结合的方式进行覆土植树，覆耕植土 37129.2m3，栽植乔木 5156 棵，栽植灌木 11602 株，撒播草籽面积 46411.5m2。 | Ⅰ区：Ⅰ-1：位于生态保护红线范围内，对平整后的平台 采用乔灌结合的方式进行覆土植树，覆耕植土 37129.2m3 ，栽植乔木 5156 棵，栽植灌木 11602 株， 撒播草籽面积 46411.5m2。 | 一致 |  |
|  |  |  | Ⅰ区：Ⅰ-2：区场地平整后，总面积为 2305.8m2，场地上覆耕植土 0.8m ，采用乔灌结合的方式进行覆土植树。共覆耕植土 1844.6m3 ，栽植乔木 256 棵，栽植灌木 576 株，撒播草籽面积 2305.8m2。 | Ⅰ区：Ⅰ-2：区场地平整后，总面积为 2305.8m2 ，场地上 覆耕植土 0.8m ，采用乔灌结合的方式进行覆土植树。 共覆耕植土 1844.6m3，栽植乔木 256 棵，栽植灌木 576 株，撒播草籽面积 2305.8m2。 | 一致 |  |
|  |  |  | Ⅱ区：地形整理后，总面积为 64080.4m2 ，场地上覆耕植土0.4m。共覆耕植土 25632.2m3，栽植灌木 16020 株，撒播草籽面积 64080.4m2 | Ⅱ区：地形整理后，总面积为 64080.4m2 ，场地上覆耕 植土 0.4m 。共覆耕植土 25632.2m3 ，栽植灌木 16020 株，撒播草籽面积 64080.4m2 | 一致 |  |
|  |  | 挡土墙工程 | Ⅰ区：Ⅰ-1：因林地区覆土后（覆土 0.8m）与周边存在高差， 为防止雨季雨水冲刷造成水土流失，在林地区坡顶处布设 一道挡土墙，挡土墙采用浆砌块石砌筑，共计修建挡土墙 745m ，浆砌块石 372.5m3。 | Ⅰ区：Ⅰ-1：因林地区覆土后（覆土 0.8m）与周边存在 高差，为防止雨季雨水冲刷造成水土流失，在林地区 坡顶处布设一道挡土墙，挡土墙采用浆砌块石砌筑， 共计修建挡土墙 745m ，浆砌块石 372.5m3。 | 一致 |  |
|  |  |  | Ⅰ区：Ⅰ-2：在林地区坡顶处布设一道挡土墙，挡土墙采用浆砌块石砌筑，共计修建挡土墙 382.8m ，浆砌块石 191.4m3。 | Ⅰ区：Ⅰ-2：在林地区坡顶处布设一道挡土墙，挡土墙采用浆砌块石砌筑，共计修建挡土墙 382.8m ，浆砌块石 191.4m3。 | 一致 |  |
|  |  | 养护道路工程 | Ⅰ区：Ⅰ-1：为了便于后期养护，新建养护道路。养护道路总长约 666.7m ，覆废弃碎石 0.2m ，横截面积 0.45 m2 ；覆土厚度 0. 1m ，横截面积 0.21m2。 | Ⅰ区：Ⅰ-1：为了便于后期养护，新建养护道路。养护道路总长约 666.7m，覆废弃碎石 0.2m，横截面积 0.45 m2；覆土厚度 0. 1m ，横截面积 0.21m2。 | 一致 |  |

|  |  | 排水沟工程 | Ⅰ区：Ⅰ-1：拟在东侧边坡坡脚处修建一条排水沟，与南侧水 塘相接，设计排水沟长约 131.2m ，挖土石方 63.0m3 ，浆砌 块石 21.0m3。 | Ⅰ区：Ⅰ-1：拟在东侧边坡坡脚处修建一条排水沟，与南侧水塘相接，设计排水沟长约 131.2m，挖土石方 63.0m3 | 排水沟由浆砌石方排水沟改为生态土质排水沟。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅱ区：拟在西侧边坡和东侧边坡坡脚处修建一条排水沟，与 北侧水塘相接。排水沟长约 857.8m ，挖土石方 411.7m3， 浆砌块石 137.2m3。 | Ⅱ区：拟在西侧边坡和东侧边坡坡脚处修建一条排水沟，与北侧水塘相接。排水沟长约 857.8m ，挖土石方 411.7m3 |  |  |
|  |  | 削方造台工程 | Ⅱ区：Ⅱ区总面积为 64080.4m2 ，本次考虑与周边规划相协 调，对该区域实施削坡造台工程。 | Ⅱ区：Ⅱ区总面积为 64080.4m2 ，本次考虑与周边规划 相协调，对该区域实施削坡造台工程。 | 一致 |  |
|  |  | 边坡清理工程 | Ⅲ区：对Ⅲ区现状边坡上存在危岩及浮石，采用人工撬除 或机械清除的方式对边坡进行浮石、危石清理，共计清理 面积 3128.4m2。 | Ⅲ区：对Ⅲ区现状边坡上存在危岩及浮石，采用人工 撬除或机械清除的方式对边坡进行浮石、危石清理， 共计清理面积 3128.4m2。 | 一致 |  |
|  | 辅助工程 | 施工便道 | 矿区内现状有2条主要开采运输道路通往小武山和西车路山，宽7～9m ，合计约1120m ，为碎石路面，基本能够满足工程治理的需求，因此不设施工便道。矿区外有常山路、 二通路等市政道路，可满足运输要求。 | 矿区内利用现状 2 条运输道路，矿区外利用常山路、 二通路等市政道路，可满足运输要求 | 一致 |  |
|  |  | 施工营地 | 项目不设置施工营地，施工期办公场所依托原矿山办公室， 不设宿舍、食堂。 | 项目不设置施工营地，施工期办公场所依托原矿山办 公室，不设宿舍、食堂 | 一致 |  |
|  |  | 施工布置 | 项目施工内容全部在矿区范围内，布置在场地内，不额外 新增施工用地 | 项目施工内容全部在矿区范围内，布置在场地内，不 额外新增施工用地 | 一致 |  |
|  |  | 施工场地 | 施工场地位于项目东侧中间位置，用于堆放施工临时材料 等，施工场地不设置混凝土、沥青拌合站。 | 施工场地位于项目东侧中间位置，用于堆放施工临时材料等，施工场地不设置混凝土、沥青拌合站 | 一致 |  |
|  |  | 取土场 | 本项目回填期间不设置取土场，表层回填土全部从市政购 买 | 本项目回填期间不设置取土场，表层回填土全部从市 政购买 | 一致 |  |
|  |  | 弃土场 | 本项目不设置弃土场。根据《关于探索利用市场化方式推 进矿山生态修复的意见》和市委专题会议纪要（2020 年 6 月 5 日第 22 号文）要求，多余石方由淮南市自然资源和规 划局牵头进行集中处置，运输距离按 5km 计。 | 本项目不设置弃土场，多余石方纳入公共交易平台进 行综合利用 | 一致 |  |
|  |  | 储运场 | 项目设置 1 个储运场，位于施工场地北侧，面积约 500m2， 主要用于存放外购的建筑材料。 | 项目设置 1 个临时储运场，位于施工场地北侧，面积 约 500m2 ，用于存放外购的建筑材料 | 一致 |  |
|  |  | 监测工程 | 通过对项目区治理工程进行监测，及时掌握项目区边坡稳 定情况和复绿效果的有效性，确保矿山地质环境治理的实 施能得到较好的效果。 | 通过对项目区治理工程进行监测，及时掌握项目区边 坡稳定情况和复绿效果的有效性，确保矿山地质环境 治理的实施能得到较好的效果。 | 一致 |  |
|  |  | 管理养护 | 设置 2 名专职人员对复垦区植被进行管护，管护期为 2 年， | 设置 2 名专职人员对复垦区植被进行管护，管护期为 | 一致 |  |

|  |  | 工程 | 管理与养护措施主要有除草、松土、除萌、定株、补植、 间伐、灌溉、施肥、病虫害防治、防火、防冻等。 | 2 年，管理与养护措施主要有除草、松土、除萌、定 株、补植、间伐、灌溉、施肥、病虫害防治、防火、 防冻等。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 警示工程 | 项目区东侧边坡安装 7 块警示牌，设在修复区高陡边坡以及其他险区入口等处；项目区入口处设置 1 块信息牌。 | 项目区东侧边坡安装 7 块警示牌，设在修复区高陡边 坡以及其他险区入口等处；项目区入口处设置 1 块信 息牌。 | 一致 |  |
|  |  | 沉淀池工程 | 在排水沟出水口处修建沉淀池。即可确保雨季雨水的顺利排出，又可有效地沉淀雨水中含有的泥沙。共计开挖石方 16.32m3 ，浆砌块石 5.52m3。 | 在排水沟出水口处沉淀池改为生态池塘 1 个。 | 沉淀池更改为生态池塘 |  |
|  | 公用工程 | 供水 | 修复治理过程中生产用水来自周边沟渠、沉淀池等；修复 治理过程中矿区用水包括车辆冲洗用水、生活用水，供水 依托水泥厂供水系统， 由市政供水管网供水，用水量 1200t/a；运行期植被养护用水主要来自生态塘。 | 修复治理过程中生产用水来自周边沟渠、沉淀池等；修复治理过程中矿区用水包括车辆冲洗用水、生活用水，供水依托水泥厂供水系统，由市政供水管网供水，用水量 1200t/a；运行期植被养护用水主要来自生态塘 | 一致 |  |
|  |  | 排水 | ①项目本身不产生废水，矿区内的雨水通过排水沟收集至沉淀池，用于修复过程洒水抑尘使用；施工车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；施工人员生活用水依托水泥厂、来自市政管网，生活污水经水泥厂生活污水处理系统预处理后排入淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理，废水排放量 1.2m3/d ，整个施工期排放量 360m3/d； ②矿区内的员工调配至水泥厂，故矿区修复完成后生活废水与现有相比未发生变化，经水泥厂生活污水处理系统预处理后排入淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理。 | 矿区内的雨水通过排水沟收集至生态池塘，用于修复 过程洒水抑尘使用；施工车辆冲洗废水经沉淀池沉淀 后回用，不外排；施工人员生活用水依托水泥厂，生 活污水依托水泥厂生活污水处理系统预处理后排入淮 南首创水务八公山污水处理厂深度处理，修复完成后 矿区员工调配至水泥厂，生活污水产生量不变。 | 一致 |  |
|  | 环保工程 | 废气 | ①施工期建设项目废气污染源主要有施工扬尘、运输车辆 和作业机械排放的尾气。在平台清理、石方开挖、覆土等 作业时同步洒水抑尘；配备建设 1 台洒水车，对矿区内道 路进行洒水抑尘；用水全部来自生态塘、附近水塘。运输 车辆和作业机械排放的尾气在自然条件下扩散。 ②项目完工后无废气污染物排放。 | 施工期建设项目废气污染源主要有施工扬尘、运输车 辆和作业机械排放的尾气。在平台清理、石方开挖、 覆土等作业时同步洒水抑尘；矿区配备 1 台洒水车， 对矿区内道路进行洒水抑尘；用水全部来自生态塘、 附近水塘。运输车辆和作业机械排放的尾气在自然条 件下扩散。项目完工后无废气污染物排放 | 一致 |  |
|  |  | 废水 | ①项目本身不产生废水，矿区内的雨水通过排水沟收集至 沉淀池，用于修复过程洒水抑尘使用；施工车辆冲洗废水 经沉淀池沉淀后回用，不外排；施工人员生活用水依托水 泥厂、来自市政管网，生活污水经水泥厂生活污水处理系 统预处理后排入淮南首创水务八公山污水处理厂深度处 | 矿区内的雨水通过排水沟收集至沉淀池，用于修复过程洒水抑尘使用；施工车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排；施工人员生活用水依托水泥厂，生活污水依托水泥厂生活污水处理系统预处理后排入淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理，修复完成后矿 | 一致 |  |

|  |  |  | 理，废水排放量 1.2m3/d ，整个施工期排放量 360m3/d； ②矿区内的员工调配至水泥厂，故矿区修复完成后生活废 水与现有相比未发生变化，经水泥厂生活污水处理系统预 处理后排入淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理 | 区员工调配至水泥厂，生活污水产生量不变 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固废 | ①施工期固废主要为平整土地多余土方、沉淀池底泥、生 活垃圾以及植物养护管理修剪的枝叶。平整土地多余土方 由当地人民政府纳入公共交易平台进行综合利用；洗车平 台沉淀池底泥、修剪的植物枝叶等园林垃圾和人员生活垃 圾经收集后由环卫部门清运处理； ②营运期主要是植被的恢复管理过程中，修剪的植物枝叶 等产生少量的园林垃圾，集中收集后交由环卫部门统一处 置；矿区内的员工调配至水泥厂，故矿区修复完成后生活 垃圾与现有相比未发生变化，全部交环卫部门处置，做到 零排放。 | 施工期平整土地多余土方由当地人民政府纳入公共交 易平台进行综合利用；洗车平台沉淀池底泥、修剪的 植物枝叶等园林垃圾和人员生活垃圾经收集后由环卫 部门清运处理；营运期间主要固废为植被的恢复管理 过程中修剪的植物枝叶等产生少量的园林垃圾，集中 收集后交由环卫部门统一处置。矿区内的员工调配至 水泥厂，不产生新的生活垃圾 | 一致 |  |
|  |  | 噪声 | ①施工期选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进 行定期的维修、养护，距离衰减，高噪声的作业点远离其 他企业及敏感点；物料运输途中经过村庄减速慢行，禁止 鸣笛，不得在夜间施工及运输。 ②运行期无噪声产生。 | 施工期选用低噪声的设备，对动力机械设备进行定期 的维修、养护，高噪声的作业点远离其他企业及敏感 点；物料运输途中经过村庄减速慢行，禁止鸣笛，不 在夜间施工及运输。运行期间无噪声产生 | 一致 |  |
|  |  | 生态 | 矿区因先前采矿生产导致生态已被破坏，本次进行生态修 复，按照当地生物生长习性，采用乔木、灌木、藤类植物 及草本植物混栽，保证区内植被的有效恢复。乔木以侧柏 为主，灌木选用石楠、连翘、金叶女贞等种植，植树绿化 完成后在斜坡及矿山开采影响范围内撒播草籽，草种选胡 枝子、狗牙根、广布野豌豆等多年生匍匐性草种。 | 按照当地生物生长习性，采用乔木、灌木、藤类植物 及草本植物混栽，保证区内植被的有效恢复。乔木以 侧柏为主，灌木选用石楠、连翘、金叶女贞等种植， 植树绿化完成后在斜坡及矿山开采影响范围内撒播草 籽，草种选胡枝子、狗牙根、广布野豌豆等等多年生 匍匐性草种。 | 一致 |  |

淮南舜岳水泥有限责任公司小武山-西车路山关闭矿山废弃采场生态修复工程竣工环境保护验收调查表

1.3 治理工程总体布置 矿山生态修复与矿山地质环境保护相结合，既要统筹兼顾、全面部署，又要结合实际、突出重点，集中必要的资金，采取科学、经济、合理的方法完成治理工程，最终达到矿区生态环境的恢复。 淮南舜岳水泥有限责任公司小武山－西车路山关闭矿山废弃采场生态修复工程设计总体目标为：通过对项目区地质环境的修复，消除地形地貌景观破坏，达到恢复矿区自然生态环境，与周边生态环境相协调的生态、安全目标。 根据修复区地质环境特征，考虑生态保护红线范围及相关规划，并根据地质环境与土地损毁类型与复垦方向，将修复单元划分为 3 个区，即Ⅰ区 (Ⅰ-1 、Ⅰ-2）、Ⅱ区、Ⅲ区，其中Ⅰ区复垦方向为有林地，Ⅱ区复垦方向为草地，Ⅲ区复垦方向为裸岩石砾地。

N 规划边坡 治理区域

图 1.3-1 治理区分区示意图

19

（一）有林地区 (Ⅰ区） 根据淮南市土地利用总体规划及生态保护红线范围，结合本矿的地形地貌及地质条件等特点，Ⅰ区 (Ⅰ-1 、Ⅰ-2）确定复垦为有林地。 1 、Ⅰ-1 单元 （1）场地平整工程 本区位于生态保护红线范围内，现状地形标高为+77m～+60m，设计由西北向东南呈缓坡进行布置，按照设计标高+75m～+60m，挖高填低进行平整，平整后的地形坡度应小于 5° , 利于区内排水。考虑工程地质条件等因素，采用机械配合人工的方式进行施工。 修复工程量：Ⅰ-1 单元场地平整面积 46411.5m2。 （2）覆土复绿工程 Ⅰ-1 单元场地平整后，总面积为 46411.5m2 ，场地上覆耕植土 0.8m。 该区采用乔灌结合的方式种植，即挡土墙内侧按照株距 3m 带状种植两排（落叶）乔木，树种选用榆树和紫叶李；其他区域采用株行距 3×3m栽植（常绿）乔木，树种选择侧柏；林间按照株行距 2×2m栽植球形灌木，灌木可选用石楠、连翘、金叶女贞； 修复工程量：共覆耕植土 37129.2m3 ，栽植乔木 5156 棵，栽植灌木 11602 株，撒播草籽面积 46411.5m2。 图 1.3-2 乔木设计示意图 （3）挡土墙工程 因林地区覆土后（覆土 0.8m）与周边存在高差，防止雨季雨水冲刷造成水土流失，在林地区坡顶处（见附图3）布设一道挡土墙（岩质地基）。挡土墙采用浆砌块石砌筑，墙体采用 M7.5 砂浆砌筑，M10 勾缝，沉降缝每 10m 设置一道，缝宽 25mm ，缝中填沥

青麻筋道、沥青木板或其他有弹性的防水材料；挡土墙 0.2m 高处每隔 1.5m 埋设一根 D N50HDPE 泄水管，泄水管倾角 5-10° , 进水头部钻孔，并用土工布包裹，详见图 6-2。 修复工程量：共计修建挡土墙 745m ，浆砌块石 372.5m3。 挡土墙照片. （4）养护道路工程 为了便于后期养护，设计新建的养护道路宽 3m ，边坡 1:1 ，路基 2.6m 。道路高出地面 0.3m ，采用坡面清理的废弃碎石作为路基，厚度控制在 20cm。路基铺垫后，再覆盖 1 0cm 厚度素土，形成泥结石路面并夯实（见图 6-3）。 修复工程量：养护道路总长约 666.7m ，覆废弃碎石 0.2m ，横截面积 0.45 m2 ；覆土厚度 0. 1m ， 横截面积 0.21m2。 图 1.3-3 养护道路横断面图 （4）排水沟工程 拟在东侧边坡坡脚处修建一条排水沟，与南侧水塘相接。填土地基采用机械开挖后，人工砌筑。设计排水沟横截面积呈梯形，规格上口宽 800mm ，下口宽 400mm ，高 500m m ，排水沟开挖后底部进行夯实。 修复工程量：设计排水沟长约 131.2m ，挖土石方 63.0m3。

2.Ⅰ-2 单元 （1）场地平整工程 该单元为原采矿平台，现状标高为+70m～+65m ，按照设计标高+69m～+65m ，挖高填低进行平整。该区工程地质条件简单，拟设计采取人工配合机械的方式进行施工 修复工程量：Ⅰ-2 区场地平整面积 2305.8m2。 （2）覆土复绿工程 Ⅰ-2 区场地平整后，总面积为 2305.8m2 ，场地上覆耕植土 0.8m。 挡土墙内侧按照株距 3m 带状种植两排（落叶）乔木，树种选用榆树和紫叶李；林间按照株行距 2×2m栽植球形灌木，灌木可选用石楠、连翘、金叶女贞；复绿区按照 80 kg/hm2 撒播草籽，草籽选用胡枝子、狗牙根、广布野豌豆等。（灌、草品种，每种不得少于 3 种） 修复工程量：共覆耕植土 1844.6m3 ，栽植乔木 256 棵，栽植灌木 576 株，撒播草籽面积 2305.8m2。 （3）挡土墙工程 因林地区覆土后（覆土 0.8m）与周边存在高差，防止雨季雨水冲刷造成水土流失，在林地区坡顶处（见附图3）布设一道挡土墙（岩质地基）。挡土墙采用浆砌块石砌筑，墙体采用 M7.5 砂浆砌筑，M10 勾缝，沉降缝每 10m 设置一道，缝宽 25mm ，缝中填沥青麻筋道、沥青木板或其他有弹性的防水材料；挡土墙 0.2m 高处每隔 1.5m 埋设一根 D N50HDPE 泄水管，泄水管倾角 5-10° , 进水头部钻孔，并用土工布包裹。 修复工程量：共计修建挡土墙 382.8m ，浆砌块石 191.4m3。 挡土墙照片. （二）草地区 (Ⅱ区） 结合本矿的地形地貌及地质条件等特点，根据淮南市土地利用总体规划，将生态保护红线外的区域作为八公山区城镇规划预留后期建设用地，Ⅱ区确定复垦为草地。

| 1. 削方造台工程 Ⅱ区总面积为 64080.4m2，本次考虑与周边规划相协调，对该区域实施削坡造台工程。 拟设计对该区北部进行场地平整；中部至南部区域，进行残丘清除后，在修复原采场底盘区拟设计由西向东留设三个平台，设计标高分别为+64m 平台、+60m 平台、+54 m 平台，平台间留设边坡坡度为 35° , 平台南北两侧边坡实施放坡，留设坡度为 35° , 考虑该区挖方工程量较大，工程地质条件等因素，拟设计采取浅孔爆破配合机械的方式进行施工。 2.覆土复绿工程 Ⅱ区地形整理后，总面积为 64080.4m2 ，场地上覆耕植土 0.4m。 按照株行距 2×2m栽植球形灌木，灌木可选用红叶石楠球、塔状侧柏；复绿区按照 8 0kg/hm2 撒播草籽，草籽选用胡枝子、狗牙根、广布野豌豆等。（灌、草品种，每种不得少于 3 种）。 修复工程量：共覆耕植土 25632.2m3，栽植灌木 16020 株，撒播草籽面积 64080.4m2。 3.排水沟工程 拟在西侧边坡和东侧边坡坡脚处修建一条排水沟，与北侧水塘相接。设计排水沟横截面积呈梯形，规格上口宽 800mm ，下口宽 400mm ，高 500mm ，排水沟开挖后底部进行夯实。 修复工程量：设计排水沟长约 857.8m ，挖土石方 411.7m3。 4.沉淀池工程 设计在排水沟出水口处修建沉淀池。即可确保雨季雨水的顺利排出，又可有效地沉淀雨水中含有的泥沙。由于排水沟出口处为生态池塘。取消沉淀池建设，利用生态池塘沉淀雨水中含有的泥沙等物质。 |  |
| --- | --- |
| 生态池塘照片 |  |

（三）裸岩石砾地区 (Ⅲ区） （1）边坡清理工程 拟对Ⅲ区现状边坡上存在危岩及浮石，采用人工撬除或机械清除的方式对边坡进行浮石、危石清理。 修复工程：共计清理面积 3128.4m2。 （四）警示工程 1.警示牌 （1）警示牌材质：耐腐蚀铝合金材料； （2）安置方法：安置高度 1.5m（牌底）； （3）布设工程量和位置：项目区东侧边坡 7 块，设在修复区高陡边坡以及其他险区入口等处。 警示牌照片. 2.项目信息牌 （1）材质：耐腐蚀铝合金材料。 （2）布设工程量和位置：项目区入口处 1 块。 工程信息牌照片.

（五）监测工程 1.工程监测的目的与任务 通过对项目区治理工程进行监测，及时掌握项目区边坡稳定情况和复绿效果的有效性，确保矿山地质环境治理的实施能得到较好的效果。 2.监测内容 ①边坡的稳定性； ②复绿效果的有效性。 3.监测方法 监测主要采用人工监测方法： 人工巡视监测检查方法以目测为主，可辅以锤、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄像、摄影等设备进行。巡视检查应对自然条件、支护结构、施工工况、周边环境、植被生产状况、监测设施等的检查情况进行详细记录。如发现异常，应及时通知委托方及相关单位。 4.监测点的布设及监测频次 监测点按治理工程相应的位置布设，本次设计共布设 2 个监测点。监测工作从地质环境治理工程开始实施到最终治理工程的应用，监测频次如下： ①边坡稳定性每半月观测 1 次，雨季半月2 次； ②复绿效果每月观测 1 次，雨季半月 1 次。 监测点照片.

（六）管理与养护 1.管理与养护措施：管护期为 2 年，管理与养护措施主要有除草、松土、除萌、定株、补植、间伐、灌溉、施肥、病虫害防治、防火、防冻等。 2.技术要求： ①项目区灌溉水源主要来自雨水和周边坑塘，灌溉方式采用洒水车配合人工灌溉等方式。 ②设置 2 名专职人员对复垦区植被进行管护，建立健全管护规章制度，落实责任制。 ③对分枝较强的树种进行定株、平茬、修枝等抚育工作。每年进行 1～2 次。 ④及时除草、施肥、松土、灌溉、除萌、定株、修剪与病虫害防治。要求植物长势良好，无枯黄现象；病虫害发生率控制在 0.5%以下，不致成灾；每年施肥 2 次，春天、秋天各 1 次。 ⑤部分植物死亡，应及时清除枯死树木并补植，补植的苗木或草皮要在高度、胸径或株（丛）数等方面与周围正常生长的植株一致，以保证绿化的整齐性。防止只栽不管现象发生，保证造林成活率应大于造林株数的 85%以上，三年后保存率达到 85%以上。 ⑥严禁在复垦区及周边燃烧秸秆、杂物，杜绝火灾发生。 1.4 治理工程方案 （一）土石方工程 1.修复措施：场地平整和削坡造台设计采取浅孔爆破配合机械的方式进行施工，危岩清理主要采用机械辅以人工方式施工，对于小块的危岩体通过人工撬除或机械清除的方式进行清理。平整后的场地标高允许偏差为±15cm。 2.技术要求： ①修复工程的基础地形整治需严格按照设计标高对修复区进行施工，严禁出现违规现象。 ②施工过程中严格执行《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）等有关安全的规程、规定。 ③由于部分修复区东部坡高壁陡，为防止在施工过程中发生安全事故，施工时需划定管制区，并建议项目承担单位及施工单位成立专职安全管理机构，加强安全管理。 ④在矿山生态修复工程施工过程中应实现施工信息化控制及动态优化设计，即对施工过程规范化，以保证工程质量。

| （二）覆土工程 1.工程技术措施： 先将项目区的表土进行剥离堆放。表层肥沃的土壤是土地复垦时进行再种植成功的关键。因此，必须妥善就近储存并与底土分别堆放，禁止岩石混入使土质恶化，尽可能做到恢复后保持原有的土壤结构，以利种植。 修复区挖损土地后，使原有的土地形态发生了改变，可能损坏土地的表层起伏不平，难以达到预期的土地利用方向，因此场地平整过程是覆土工作的主要工作内容之一。 首先利用开挖的土石方对被剥离表土的垫底区进行回填，作为待复垦林地的底土层。回填底土层经碾压成层后，再利用挖高区土方（不足土方进行外购）回覆一层心土层，起保水肥作用，心土层平均回填厚度为厚 0.3m。 场地平整后进行覆土，该项目土壤来源均来自外购，土壤质量可靠。复垦为林地区覆土厚度为 0.8m ，复垦为草地区覆土厚度为 0.4m。 表 1.4-1 复垦质量控制标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 复垦方向 | 指标类型 | 基本指标 | 控制标准 |
| 林地 | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥30 |
|  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.50 |
|  |  | 土壤质地 | 砂质壤土至壤质粘土 |
|  |  | 砾石含量/% | ≤20 |
|  |  | pH 值 | 6.0-8.5 |
|  |  | 有机质/% | ≥1 |
|  | 配套设施 | 道路 | 达到当地各行业工程建设标准要 求。 |
|  | 生产力水平 | 定植密度/（株/hm2） | 满足《造林作业设计规程》（LY/T 1607）的要求。 |
|  |  | 郁闭度 | ≥0.35 |
| （三）复绿工程 1.修复措施 ①在底盘修复为林地的区域利用机械配合人工开挖树坑，西侧和东侧坡顶沿挡土墙内侧按照株距 3m ，带状种植栽植两排乔木，树种选用榆树和紫叶李，其他区域按照 3×3 m 种植乔木，树种选用侧柏，林间按照 2×2 栽植灌木，灌木选用石楠、连翘、金叶女贞，乔、灌种类不少于 3 种。 ②乔木及灌木栽植完毕后，林间播撒狗牙根、高羊茅、广布野豌豆等草籽，种类不 |  |  |  |

得少于 3 种。 2.技术要求 （1）树种选择： ①适地适树、宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草的原则 ②以优良的乡土树种为主，也适当选用引种成功的外来树种 ③提倡营造树种有生态互补作用的混交林，提倡营造乔、灌、草复合结构的人工群落。 （2）主要造林树种： 较理想的植物种类应符合下列要求： ①适应性强，应选择具有较强的抗旱、抗风、抗瘠薄、耐强光照或阴湿及耐岩面高温等抗逆性能强的树种； ②观赏性强，叶、冠生长快，绿化和覆盖地表快者优先选，为使冬季仍能呈现绿色，最好是常绿型植物，如有奇叶、色叶、鲜花、艳果及香花等则更为理想。 充分考虑适地适树（植物）的前提，参考《石质山地造林技术规程》（DB34/T1695 -2012）确定复绿采用的树种。根据现场调查，淮南地区自然复绿植被主要为杂生灌木和乔木，尤以榆树、紫叶李和侧柏生长最为繁茂，灌木主要以石楠、连翘、金叶女贞较为常见。 根据选择造林树种特性，立地条件，确定合理的混交类型、混交方式和造林密度，本设计混交类型为乔木和灌木混交，混交方式采用带状、规则块状或不规则的镶嵌式块状混交或行间混交、株间混交等方式。 表 1.4-2 复绿工程苗木规格表 序 号; 品种; 胸径（c m）; 地径（c m）; 苗高（ c m）; 冠幅（c m）; 苗龄; 备注. 乔木. 1; 侧柏; 5-6; 250-300; 2; 土球 30cm～50cm，健壮、无病虫害. 2; 榆树; 7-8; 250-300; 150-250; 3; 土球 50cm～70cm，健壮、无病虫害. 3; 紫叶李; 6-7; 150-250; 100-200; 3; 土球 50cm～70cm，健壮、无病虫害. 灌木. 1; 石楠; 4-5; 30-50; 15-20; 2; 容器苗. 2; 连翘; 4-5; 30-50; 2; 3～5 个分枝、健壮、无病虫害.

|  |  | 3 | 金叶女贞 |  |  | 4-5 |  | 30-50 |  | 15-20 |  | 2 | 容器苗 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 撒播草籽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 狗牙根 |  | 2 |  |  | 高羊茅 |  | 3 |  |  | 广布野豌豆 |  |  |  |
| （四）道路工程 1.修复措施 养护道路采用碎石基础，碎石泥结石路面。 2.技术要求 路面标高可略高于地面，路面宽 3.0m 。路基铺垫厚 300mm碎石土应分层充填，分层碾压，每充填 10cm ，重型平碾 4～6 遍，压实系数大于 0.9。 （五）挡土墙工程 1.修复措施 结构采用浆砌块石砌筑。 2.技术要求 挡墙为矩形断面，墙身高 1.0m ，墙顶宽 0.5m ，墙体采用浆砌毛块石砌筑，用 M10号水泥砂浆勾缝，砂浆饱满，不留空隙；基础采用C20 毛石混凝土结构；外侧留设排水管，水管倾斜约 5～10°。 （六）警示牌工程 现场警示牌安装警示牌 7 块，项目信息宣传牌 1 个。 1.5 项目工程量 表1.5-1 淮南舜岳水泥有限责任公司小武山－西车路山关闭矿山废弃采场生态修复工程量一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 工程名称 |  |  | 单位 |  | 设计工程量 |  | 实际工程量 |  |  | 备注 |  |  |
|  | 一 |  |  | 地形整理及地质安全隐患整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一） |  |  | 挖方量 |  |  | m3 |  | 352965.8 |  | 352949.48 |  |  | / |  |  |
|  | （二） |  |  | 填方量 |  |  | m3 |  | 9344.5 |  | 9344.5 |  |  | / |  |  |
|  | （三） |  |  | 边坡清理 |  |  | m2 |  | 3128.4 |  | 3128.4 |  |  | / |  |  |
|  | （四） |  |  | 场地平整 |  |  | m2 |  | 59582.3 |  | 59582.3 |  |  | / |  |  |
|  | 二 |  |  | 覆土、复绿工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一） |  |  | 客土 |  |  | m3 |  | 64606.0 |  | 64606.0 |  |  | / |  |  |
|  | （二） |  |  | 乔木 |  |  | 株 |  | 5412 |  | 5412 |  |  | 株行距 3*3 |  |  |
|  | （三） |  |  | 灌木 |  |  | 株 |  | 28198 |  | 28198 |  |  | 株行距 2*2 |  |  |
|  | （四） |  |  | 撒播草籽 |  |  | hm2 |  | 11.28 |  | 11.28 |  |  | / |  |  |
|  | （五） |  |  | 植被养护 |  |  | hm2 |  | 11.28 |  | 11.28 |  |  | / |  |  |
|  | 三 |  |  | 附属工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一） |  |  | 浆砌块石 |  |  | m3 |  | 563.9 |  | 563.9 |  |  | 挡土墙 |  |  |
|  | （二） |  |  | 挖土(石)方 |  |  | m3 |  | 474.7 |  | 474.7 |  |  | 排水沟挖方 |  |  |

| （三） | 石砌水沟 | m3 | 158.2 | 0 | 排水沟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四） | 养护道路 | m2 | 2000 | 2000 | / |  |
| （五） | 项目信息牌 | 个 | 1 | 1 | / |  |
| （六） | 警示牌 | 个 | 7 | 7 | / |  |
| 四 | 监测工程 |  |  |  |  |  |
| （一） | 监测点 | 个 | 2 | 2 | / |  |
| ## 2.项目变动 ## 3.1 项目工程变动情况 1.项目环评设计在排水沟出口处建设 1 个沉淀池，实际建设为生态池塘，沉淀池更改为生态池塘，生态池塘在沉淀基础上增加了生态功能，不会造成不利影响增加。故该变动不属于重大变动。 2.项目设计排水沟为机械开挖基岩，浆砌块石结构，砂浆抹面。实际建设排水沟为生态型土质排水沟+植被防护，采用梯形断面，底宽 0.4m ，沟深 0.5m 。分层夯实素土，压实度≥90% 。该排水沟生态兼容性好，可与矿山植被恢复无缝衔接，不会造成不利影响增加。故该变动不属于重大变动。 |  |  |  |  |  |  |

| 3.2 项目变动情况分析 目前国家未发布矿山修复相关项目重大变动清单，本项目变动参照江苏省 2021 年 4 月 6 日发布的《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》中附件 1 ：生态影响类建设项目重大变动清单（试行），工程实际变动情况与变动清单的对照情况，具体见下表。 表 4-3 生态影响类建设项目重大变动清单（试行） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 变动清单 | 实际建设 | 是否涉及重大变动 |  |
|  | 性质 | 项目主要功能、性质发生变化 | 与环评一致 | / |  |
|  | 规模 | 主线长度增加 30%及以上 | 不涉及 | / |  |
|  |  | 设计运营能力增加30%及以上 | 不涉及 | / |  |
|  |  | 总占地面积（含陆域面积、水域面积等）增加30%及以上 | 不涉及 | / |  |
|  | 地点 | 项目重新选址 | 与环评一致 | / |  |
|  |  | 项目总平面布置或者主要装置设施发生变化导致不利环境 影响或者环境风险明显增加。（不利环境影响或者环境风 险明显增加是指通过简单定性、定量分析即可清晰判定不 利环境影响或者环境风险总体增加，下同。） | 本项目属于生态修复，修复完成后有利于区域生态环 境，不产生新的污染 | / |  |
|  |  | 线路横向位移超过 200 米的长度累计达到原线路长度的 30%及以上，或者线位走向发生调整（包括线路配套设施 如阀室、场站等建设地址发生调整）导致新增的大气、振 动或者声环境敏感目标超过原数量的30%及以上 | 生态修复范围坐标不变，项目属于生态修复，修复完成后有利于区域生态环境，不产生新的污染 | / |  |
|  |  | 位置或者管线调整，导致占用新的环境敏感区；在现有环 境敏感区内位置或者管线发生变动，导致不利环境影响或 者环境风险明显增加；位置或者管线调整，导致对评价范 围内环境敏感区不利环境影响或者环境风险明显增加 | 生态修复范围坐标不变，项目属于生态修复，修复完成后有利于区域生态环境，不产生新的污染 | / |  |
|  | 生产工艺 | 工艺施工、运营方案发生变化，导致对自然保护区、风景 名胜区、一级和二级饮用水水源保护区等环境敏感区的不 利环境影响或者环境风险明显增加 | 与环评一致 | / |  |

|  | 环境保护措施 | 环境保护措施施工期或者运营期主要生态保护措施、环境 污染防治措施调整，导致不利环境影响或者环境风险明显 增加 | 项目环评设计在排水沟出口处建设 1 个沉淀池，实际建 设为生态池塘，沉淀池更改为生态池塘，生态池塘在沉 淀基础上增加了生态功能，不会造成不利影响增加。 项目设计排水沟为机械开挖基岩，浆砌块石结构，砂浆 抹面。实际建设排水沟为生态型土质排水沟+植被防护， 采用梯形断面，底宽 0.4m，沟深 0.5m。分层夯实素土， 压实度≥90% 。该排水沟生态兼容性好，可与矿山植被 恢复无缝衔接，不会造成不利影响增加。 | 不属于重大变动 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总结：根据上表分析可知，本项目建设不存在重大变动。 |  |  |  |  |  |

淮南舜岳水泥有限责任公司小武山-西车路山关闭矿山废弃采场生态修复工程竣工环境保护验收调查表

4.主要施工工艺流程 本次生态修复治理工程仅施工期存在污染物排放，运行期主要进行养护，无污染物排放；同时施工期仅持续 2 年，施工结束后，治理区交还给八公山区人民政府，项目无污染物排放。 一、施工工艺流程及说明 治理工程中采取的基本施工方法是采用凿岩机对边坡、危岩体进行破碎；采用推土机对场地进行平整；宕穴植树等。具体施工顺序是：首先根据设计标高和范围进行放线，对边坡危岩采取凿岩方法破碎，将破碎产生的废土石进行回填或清运，然后利用推土机对各场地进行平整，再对边坡进行植生袋复绿，最后对平台、道路等填土进行复绿。而后安装防护栏，对工程进行养护及监测。 （1）清坡、场地平整工程施工工艺 坡面清方的目的主要是清除坡面倒悬岩块、坡面危岩、局部存在明显滑移变形的块体，以及坡面上的危石等。具体施工要求如下： ①根据设计图纸对清方范围内进行彻底清方，不留隐患。 ②清方后弃石应选择合适的弃土弃石场，不造成次生灾害。 ③采用从坡顶向下分层开挖或爆破，从上至下小方量的清除，按有关规范执行。 ④严格控制坡比，不得大于设计坡比，尽量保留边坡原有的台阶，削方后坡面一定要平顺。 ⑤清方前必须严格有效的安全措施及警戒标志，确保施工及周围行人的安全。 ⑥清方之前必须进行设计工作量校核，如果校核工作量与设计工作量出入大于 10%，必须按程序以书面形式报告，再次进行确认后方能进行清方施工。 该过程产生的主要污染为施工噪声和施工扬尘。 （2）截排水工程施工工艺 ①应根据设计图纸，结合现场实际，对截排水工程进行定位放线； ②根据施工现场测量放线进行沟槽开挖，控制好开挖尺寸和深度，避免超挖、欠挖； ③严格控制水沟的坡度。 该过程产生的主要污染为施工噪声和施工扬尘。 （3）复绿工程施工工艺 1）覆土绿化 平台覆土采用外来客土进行覆土，用运输车辆将土壤运输至场地内进行铺平；边坡采用植生袋。

33

客土应满足以下要求： ①抗侵蚀性：客土应具有抗水蚀和抗风蚀的特性； ②持续的供应养分性：在荒地客土进行种植的工程，要求土壤既能更快的提供前期的养分，促使植物前期快速生长，在土壤上形成保护膜，以减少土壤的侵蚀，又能长期提供多种养分，促使植物生长健康，形成高覆盖度的植被条件。 植生袋内的填充土要求理化性能好，结构疏松、通气，保水、保肥能力强，要适合植物生长，不能夹杂大块的碎石，不得含有有机杂质等。植生袋要把填充土装填到离袋口大约7～10cm 处，并在装填过程中人工墩实，要将植生袋装得尽可能饱满，达到植生袋装填后的设计要求，以节约植生袋用量。 此过程产生的主要污染物为施工噪声和施工扬尘。 2）绿化 为达到恢复治理矿山地质环境的目的，平台绿化主要采用耐寒、耐旱的乔灌木，同时在绿化种植地带播撒草籽；边坡绿化方式采用穴播方式，即在系统施工完成后在袋面上戳一些小孔，后将植物种子撒入小孔中（不可加土覆盖）。植物种子采用爬藤植物和灌木种子混播进行。本项目山体绿化工程后期养护管理时间为 2 年，从工程竣工之日起算。树木成活率在 85%（含 85%）以上为合格。 ①为保证成活率。植物措施一般在春季树木萌蘖前实施，如不能在春季实施亦可选择多雨季节或雨季即将到来之前，防止恶劣天气造成树苗损失； ②治理区绿化后进行浇灌、施肥等养护工作，检查苗木成活率； ③种植前应在种植区内进行地表准备； ④土壤应疏松湿润，排水良好，pH 值 5-9，含有机质的肥沃土壤，不得使用强酸碱，盐土，重黏土、沙土等； ⑤应符合植物生长最低种植土层厚度； ⑥所有植物必须健康、新鲜、无病虫害，无缺乏矿物质症状； ⑦运到工地后一天内种不完的植物，应存放在阴凉潮湿处，以防日晒风吹； ⑧在适宜的季节，对枯树、坏灌木以及其他不发芽或死去的植物和草应予以补栽。乔灌木植被种植应满足以下要求： 起苗前必须按照设计的规格选择苗木，要求起壮苗、好苗，树苗发育良好，根系完整，基茎粗壮，防止弱苗、劣苗、病苗等混入。 苗木出土前 2－3d 应浇水，起苗后分级、包装、运送，整个过程需注意根部保温，防止遭受风吹日晒。苗木在装卸车时应轻吊轻放，不得损伤苗木和造成散球。土球苗木

装车时，应按车辆行驶方向，将土球向前，树冠向后码放整齐。 起苗后应尽快栽植，做到随起随栽。如因故不能及时栽植，应采取假植措施，做到疏排、深埋、踩实，适量浇水。 （4）防护工程施工工艺 在治理区外围设置一圈安全防护围栏，机械凿岩、插入立柱、灌入混凝土、最后安装铁丝编织网；信息牌直接购买，购买后直接安装在治理区设计位置。 （5）养护工程施工工艺 1）浇灌 植被恢复工程施工过程中及施工结束后，应及时进行浇灌，浇水时应注意以下几方面： ①让植被尽量处在相对干旱的条件下植被的幼苗期根系浅，不能缺水。长至两个月时，幼苗出齐 1 个月后可有计划地减少浇水量。干透后浇灌，浇则浇透，这样能给土壤带入空气，刺激土壤深部的根层发育。 ②根据不同季节，调整浇灌时间 新植树木应在当日浇透第一遍水，以后应视情况及时补水。1～2 月份，地面封冻，植被处于休眠期，基本无生长，但其生命活动仍需一定的水分，加之冬季雨水少，要观察植被的生长情况和土壤的干湿度，及时浇水。2 月中下旬浇水，可使植被提前复绿。在这之后，可少浇水，如果出现干旱，宜在中午浇水。夏季高温，地面蒸发及植被蒸腾量都大，植被需水量大，应及时浇水。夏季以上午浇水为好。 2）追肥 追肥的最佳时间应掌握在温度和湿度最适宜植被生长的季节。第一次追肥在春季气温开始回升，植被开始萌动时施用，一般施用缓释复合肥 12.5～15.5g/m2 ；5 月份进行第二次施肥，用量同二月份；晚秋第三次施肥，用量同二月份。 （6）监测工程 采用常规地质调查方法进行，对整个矿山的地质环境进行巡视，监测的内容主要为边坡稳定性、复绿情况、植被生长状况、覆土是否因排雨水造成流失情况等内容； 其工艺流程图见图 4-1。

图 4-1 项目施工期工艺流程及产污环节图 5.工程环境保护投资明细 本项目为生态修复项目。项目总投资 1596.06 万元，环保投资为 1489.72 万元，占总投资额的 93.34% 。环保投资明细见表 4-5： 表 4-5 工程环保投资一览表 阶段; 类别; 环保治理措施; 投资（万元）. 施工期; 废气; ①严格落实《建筑工程扬尘污染防治“六个百分百 ”巩固提升专项行动实施方案》要求：施工工地周边 100%围挡；出入车辆 100%冲洗；拆迁工地 100%湿法作业；渣土车辆 100%密闭运输；施工现场地面 100%硬化；物料堆放 100%覆盖。 ②施工现场土方开挖后应尽快回填，不能及时回填的裸露场地，应采取洒水、覆盖等防尘措施；土料堆积过程中，堆积边坡角度不宜过大，弃土及时夯实。 ③施工现场建筑材料实行集中、分类堆放。采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放；施工工地围挡外禁止堆放施工材料、建筑垃圾和工程渣土。 ④施工现场采取洒水降尘措施，每个施工区配备 1 台洒水设备和 5台雾炮机，洒水频次以施工现场无明显扬尘为准，冬春季晴天一般洒水次数在 4～6 次，夏季一般洒水 8～10 次。 ⑤项目选用成品商品混凝土。加强“三车 ”管理，土方运输车、混凝土搅拌车、物料运输车辆上路前必须进行车身、轮胎冲洗，物料遮盖，确保无抛撒滴漏。; 300. 废水; ①施工场地出入口设置沉淀池，施工废水收集后经沉淀处理后回用于施工场地、道路洒水抑尘，不外排。 ②施工人员生活污水依托水泥厂污水处理系统，经水泥厂污水处理系统处理后排入淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理。; 15. 噪声; 使用低噪声施工设备，合理安排施工时间，敏感点周边施工时设置隔声屏障。; 100. 固废; ①土石方的堆放于临时堆场，临时堆场定期洒水，防止风吹扬尘；堆放过程中控制堆放高度，并采取设立挡栏等措施防止其被冲刷流失。剩余石方按照淮南市自然资源和规划局要求及时处置 ②生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运。; 50. 生态环境; ①合理安排工期，将临时施工范围控制在恢复治理范围内；对矿区内进行场地平整、边坡清理、削方造台、养护道路、排水沟工程、挡土墙工程、生态池塘工程等建设活动。 ②覆土绿化，恢复植被。 ②生态保护宣传培训，设置警示宣传牌。 ③施工人员管理，严禁施工人员猎捕鱼类、蛙类、蛇类、兽类、; 1004.72.

|  |  | 鸟类等野生动物。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 生态环境 | 对生态修复治理工作采取的植被措施进行为期两年的监测，运行 期沿用施工期布设的监测点，监测项目区边坡稳定情况和复绿效 果的有效性。 | 20 |  |
| 合计 |  |  | 1489.72 |  |
| 6.与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 6.1 生态环境影响 6.1.1 施工期生态影响 ## 6.1.1.1 对植物的影响 施工过程中，由于施工行为产生的废水、废气会造成区域植物的生境发生改变，从而对区域植物造成影响，同时，由于人员汇集，施工人员也有可能对区域植物产生破坏。 项目施工过程中产生的扬尘，会对周围植物的生长带来直接的影响。这些尘土降落到植物的叶面上，会堵塞毛孔，影响植物的光合作用，从而使之生长减缓甚至死去。建筑材料若被雨水冲刷渗入地下，会导致土壤板结，影响植物根系对水分和矿物质的吸收。另外，原材料的堆放和车辆漏油，还会污染土壤，从而间接影响植物的生长。虽然说随着施工的结束不再产生扬尘，情况会有所好转，但是这些影响并不会随施工的结束而得到解决，它们的影响将持续较长一段时间。因此施工过程中，一定要处理好原材料和废弃料的处理，对于运输车辆，也要尽量走固定的路线，将影响减小到最小范围。 ## 6.1.1.2 对野生动物的影响分析 工程施工将破坏、 占用动物的栖息环境，限制部分陆生动物的活动区域、觅食范围等，从而对陆生动物的生存产生一定的影响。 ### 6.1.1.2.1 对两栖类及爬行类的影响 项目施工对爬行类和两栖类的影响主要发生在土石方工程、材料堆场、施工区域。施工占地占用两栖、爬行动物生境，导致生境减少；材料堆场、临时堆土区域等临时占地造成生境破碎化趋势增加，导致栖息地功能降低；施工噪声、弃渣等对爬行类、两栖类栖息地生境造成干扰、破坏；施工人员可能对爬行动物和两栖动物捕猎等。 在这些影响的共同作用下，部分爬行类、两栖类迁移到周边适宜生境，必然对有限的生态位和生存资源进行竞争，从而加大了环境压力，改变了食物链某些环节的强度。工程实施造成的影响将暂时使得施工区域爬行类和两栖类迁移，施工期内可能减少了该区域此两类生物的种类和数量。从大范围来看，本工程建设基本属于典型，在项目区附近造成极小范围的片状改变，因此没有显著改变两栖和爬行类生物在该区域的大生境条件。施工活动结束后，随着自然生态环境的恢复和重建，生存条件得以恢复，工程建设 |  |  |  |  |

对爬行和两栖类物种的影响逐步消失，评价范围内仍适合原有野生动物栖息和活动。 ### 6.1.1.2.2 对鸟类的影响 施工期间，评价区主要占用林地、草地，施工占地对植被破坏的同时也破坏了喜栖于其中的鸟类生境，导致鸟类生境减少。生境破坏使其活动和觅食范围减小，但由于工程占地面积占评价区的比例很小，且这些鸟类很容易在附近区域找到替代生境，因此工程占地对鸟类的影响较小。 鸟类对噪声比较敏感，施工噪声会对栖息在施工区域及其邻近区域的鸟类产生一定的趋避作用。施工期间，噪声源主要为施工作业机械和交通运输车辆产生的，受施工机械噪声影响，施工场地一定范围内将不适合鸟类的栖息。但由于鸟类的活动范围很大，可以较轻松地就近寻找到其他适于栖息的地方。且单个塔基的施工时间约半个月左右，时间较短，因此施工噪声对鸟类的影响很小。施工期人为活动增加，会对栖息在施工区域及其邻近区域的鸟类产生一定的驱赶作用。但鸟类迁移能力较强，且施工区附近相似生境较多，鸟类很容易找到类似生境活动。 以上影响将使大部分鸟类远离施工区域，小部分地栖和灌木林栖鸟类由于栖息地的丧失而迁移，工程评价区内鸟类的种类和数量暂时性地有所减少。但由于大多数鸟类会通过飞翔和短距离的迁移来避免伤害。施工结束后，植被恢复、重建使得栖息地功能逐步恢复，影响生存竞争的人为因素消失，在项目区活动的鸟类会重新分布，因此本工程建设对鸟类的长期影响较小。 ### 6.1.1.2.3 对哺乳类的影响 ### 施工临时占地和施工活动等干扰兽类栖息地生境，生境有破碎化趋势，迫使兽类迁 移；施工中，施工人员留下的食物残渣和垃圾会吸引啮齿类在施工区域聚集，从而侵占其他兽类在该区域的生态位；迁移到他处的兽类将争夺有限的生存空间， 自然选择强度加大，降低了生存能力相对较差种群的可持续发展能力。兽类的迁移能力将使其避免施工造成的直接伤害；施工活动结束后对线路施工场地和附近生态环境进行恢复和重建后，原有栖息地生态条件得以重建、生境破碎化因素消除，迁移或迁徙至他处的兽类可能会回归，因此工程建设对兽类的短期影响不可避免，但长期影响很小。 ### 6.1.1.3 景观影响分析 ### 本项目建设将破坏占地范围内部分地表植被，形成与场地周围环境反差极大、不相 容的裸地景观。扰动区域在雨季易形成水土流失，而在旱季项目场地在有风时易形成扬尘，扬尘覆盖在项目场地以外植被表面，使周围景观的美景度大大降低。根据环境现状调查可知，本项目所在区域植被覆盖率较低，项目施工机械和人员进驻给原有景观环境

增添了不和谐的景色。 ### 6.1.1.4 水生生态影响分析 ### 项目区内现有坑塘主要为地表塌陷后留存雨水，无人工养殖鱼类，主要作用为区域 排水，坑塘内生态系统简单，鱼类稀缺。项目施工主要进行坑塘的连通，不对坑塘进行处理。工程施工对坑塘水生态影响包括对浮游动植物的影响，对底栖动物影响。 ### 6.1.1.4.1 对浮游植物的影响 施工期间对坑塘水域浮游植物的影响主要是来自工程建设中联通施工所引起的水质污染，改变了原有水环境而造成的。施工过程中产生的扬尘进入水体将形成污染，使得局部水域中悬浮物浓度短时间内升高，会造成部分浮游生物因水体理化性质恶化而出现减少；同时，水中悬浮物浓度升高降低了水体的透光率，光强的减少阻碍了部分藻类等浮游植物的光合作用，降低了浮游植物等初级生产者的生产力，使得浮游植物等初级生产者生物总量出现下降。 本项目施工期涉水水域范围较小，影响时段较短。因此，工程施工期对浮游植物的影响是局部的、暂时的影响，浮游植物适应环境的能力很强，工程建设可能会降低施工区域小范围内浮游植物的生物量，不会对整个评价区域浮游植物的整体种类、结构组成造成影响，只是对局部的数量有一定的影响，且这种影响是暂时的。随着施工的结束浮游植物的资源量会逐渐得到恢复。 ### 6.1.1.4.2 对浮游动物的影响 工程施工期对浮游动物最主要的影响是施工活动产生的悬浮物增加了水体的浑浊度，悬浮物浓度的增加会影响到浮游动物的摄食率、生长率、存活率和群落结构等方面。根据有关实验结论，水中悬浮物浓度的增加会对桡足类等浮游动物的繁殖和存活存在显著的抑制，可能会因为水体的透明度降低，造成其生活习性的混乱，进而破坏其生理功能而亡。工程建设可能会降低施工区域浮游动物的生物量，但不会对整个评价区域浮游动物的多样性造成影响。 ### 6.1.1.4.3 对底栖动物的影响 施工过程中难免会有砂石进入水体，沉入水底，将直接导致水体底部的底栖动物被掩埋。影响较大的是一些主要栖息于泥沙底质的底栖动物，工程建设将导致这部分种类遭受相对较大损失。而对一些栖息于石质和砂质滩地的种类，工程结束后，落入水中的砂石具有类似人造生境的效应，一些营附着生活的底栖生物可在这些水下构筑物上寻找到合适的生存空间。施工期间，施工涉水区域的浮游植物生物量的减少，通过食物链传递造成底栖动物生产力降低，底栖动物的数量也会有一定的降低。但这种影响也是局部

的、暂时的，工程施工结束后，施工区域水体的底质物理条件逐步恢复，水质得到改善，这将恢复和提高底栖动物的生存环境，底栖动物的数量、生物量将得到逐步恢复。 综上，施工期间对水生生态的影响是是局部小范围的、暂时的影响，且区内水系有较强的自我净化能力。同时，浮游动、植物等适应环境的能力很强，施工建设可能会降低施工点周边局部小范围的浮游动、植物的生物量，但不会对评价区域内浮游动、植物的整体种类、结构组成造成影响，只是对局部的数量有一定的影响，且这种影响是暂时的，会随着施工的结束而逐渐得到恢复。 ## 6.1.1.5 水土流失影响分析 项目在准备期及治理期削坡造台、场地平整时，易产生裸露地面，引起水土流失。修复期结束后，大规模的土石方开挖活动终止，扰动地表、 占压土地和损坏林草植被的现象消失，随着时间的推移，区内产生的水土流失的因素基本消失。在开挖时需做好开挖面防护，合理控制好开挖临时边坡，并做好开挖面的清理工作，清除不稳定岩块。通过水保措施，尽可能减轻修复期水土流失状况，待修复完成后，水土流失情况可以得到有效控制。因此本项目建设虽会增加一些水土流失，但不会长期产生大量的水土流失。 6.1.2 营运期生态影响 6.1.2.1 对植被资源的影响分析 本项目通过工程和生物相结合的措施对项目区内进行植被的恢复治理，项目在通过绿化后合理地搭配不同种类的土著植物覆土恢复植被，可以恢复到项目区域原生植被覆盖率，既增加了项目区的植物种类又增加了项目区的植被覆盖率，该项目对植被的影响是有利的。经过一段时间后可逐渐恢复原有的生态环境，使区域内生态环境得到改善。 6.1.2.2 对野生动物资源的影响分析 待生态修复完成后，届时主要因矿坑开发建设而造成的植被破坏将得到恢复，这将改善动物的栖息环境，动物逐渐回迁，可以增加当地野生动物的多样性，项目的实施对区域动物的多样性的影响是有利的。 6.1.2.3 景观影响分析 施工临时占地通过生态补偿和生态恢复等措施，其景观面貌可以基本恢复或改善。

场地平整. 种植土回填. 植树作业. 苗木养护.

| 监测点 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 排水沟 | 生态池塘 |  |
| 6.1.3 对环境敏感区影响 6.1.3.1 对八公山风景名胜区的影响 项目部分区域位于八公山风景名胜区二级、三级保护区内，产生的影响主要为施工噪声、粉尘产生的影响。 施工所形成的尘埃等或多或少地对植物的发育、植被的演替带来不利影响，因此在建设和运营期间均须对当地植被加强保护，采取相应措施及时恢复被损毁的植被。项目施工范围内的生态敏感区功能主要为二级、三级保护区，距离核心景区较远，影响范围相对生态敏感区的保护范围较小，评价区内的各种植被类型在各生态敏感区中不具有唯一性，植被恢复所需时间会相对较短，因此项目工程的建设不会对评价区内的风景名胜 |  |  |

区植被造成不可挽回的影响。此外，随着施工期的结束，以及后续的植被恢复，对八公山风景名胜区的影响也随之消失。 施工期项目会对周围自然景观造成负面的美学影响，这种影响主要是视觉上的。对景观的负面影响主要表现在，破坏了当地自然景观的连续和协调一致，大面积地面裸露以及地形破损还会引起荒凉感。施工期扬尘显著增加，给人空气污浊的感觉，泥土覆盖在观赏植物和景物上，严重影响美感。 项目建成后，区域内绿化率提高，种植草坪，乔木、灌木合理搭配，这将使区域内生物多样性程度增加，生态系统服务功能增强，景观生态区域增多，这些将对区域生态环境产生积极影响，所以运营期有利于周围生态环境的改善。 6.1.3.2 对淮南八公山国家地质公园的影响 项目施工区域不涉及八公山国家地质公园各类地质遗迹。项目施工产生的主要影响包括施工粉尘、施工噪声。 项目不进行大型的“破土动工 ”，对原始基岩产生破坏小。工程区距离地质公园内重要地质遗迹景观远，对周边的地质遗迹影响轻微，不会影响地质公园的突出特色。地质公园资源的独特性、系统完整性、景观优美性、类型多样性均未受到改变和破坏。 从岩石圈、水圈和大气圈的地球圈层角度来看，工程没有改变区域性的地质构造、水文系统和空气循环。从地质公园的功能区划分来看，主体施工区在功能区中跨越维度小、涉及的敏感度低，不影响地质公园的空间结构和规划布局。 项目施工过程不会影响地质遗迹保护建设的开展，不会影响公园各类地质遗迹的原始自然性和自然生态系统的完整性，符合地质公园保护功能的控制要求，保证了工程区生态环境质量不下降。 6.1.3.3 对生态保护红线的影响 Ⅰ 区中 Ⅰ-1 单元位于生态保护红线范围内，面积约 46411.5m2（约 73.1 亩），施工区域原为矿区堆场，地表破坏严重，基本无植被生长，施工会改变占地区土地利用现状，对区域生境产生一定影响。本项目未在生态保护红线范围内设置取弃土场、临时堆土场等临时工程，对生态保护红线影响较小。 项目在生态红线内的施工主要进行土石方工程施工、复绿工程施工，土石方施工过程中产生的挖方全部就地回填，不外运。施工阶段将加强监督管理，严禁向生态保护红线范围内排放废渣、生活垃圾、污水等废弃物，对洒漏的机械油污等进行回收处理，杜绝其进入生态保护红线保护范围。 复绿工程施工考虑周边景观现状，通过植被补种提高区内物种多样性，植被恢复后

将有利于整个区域生态环境。 6.2 废气污染源、污染物处理和排放情况 6.2.1 施工期废气污染源、污染物处理和排放情况 项目施工期现场不设置施工营地，施工场地均在项目占地范围内。施工期建设项目废气污染源主要有施工扬尘、运输车辆和作业机械排放的尾气。 （1）施工扬尘 施工期间大气污染主要为扬尘，来自清坡、场地平整、覆土、运输过程扬尘和施工过程堆场和裸露场地的风力扬尘。 施工过程中对工作面进行喷雾洒水保证湿法作业，临时裸露区、堆场采取防风抑尘网遮盖来减少清坡、场地平整、覆土扬尘、施工区域限速、保持路面的清洁来减少运输过程扬尘；大风天气禁止作业减少风力扬尘；施工期间充分考虑平整和清理工程进度、每日施工时间、机械使用和挖、填等方式来降低扬尘影响。 （2）运输车辆和作业机械排放的尾气 项目施工过程用到的施工机械，主要包括挖掘机、装载机、推土机、运输汽车等机械，均以柴油为燃料，运行过程中会产生一定量废气，燃油废气中的污染物主要为 CO、 NOx 等。 各类施工机械流动性较强，且燃料用量不大，所产生的废气少且较为分散，在易于扩散的气象条件下，该废气对周围环境的影响不大。 洒水抑尘.

| 裸土覆盖 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2.2 营运期废气污染源、污染物处理和排放情况 本项目为矿山矿坑生态修复项目，项目完工后无废气污染物排放。 6.3 废水污染源、污染物处理和排放情况 6.3.1 施工期废水污染源、污染物处理和排放情况 施工期水环境影响主要为施工过程的施工废水和施工人员生活污水。 （1）作业场地洒水 项目施工过程中抑尘洒水全部来自沉淀池、附近沟渠，全部蒸发至环境中，不外排。 （2）施工废水 项目施工废水主要包括机械车辆冲洗废水，主要因子为 SS 及油污，经过施工场地设置的简易沉淀池处理后回用于施工现场洒水抑尘。 （3）生活污水 施工人员生活污水经水泥厂生活污水处理系统预处理后排入淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理。 （2）营运期废水污染源、污染物处理和排放情况 矿区内的员工调配至水泥厂，故矿区修复前后生活废水与现有相比未发生变化，不新增生活污水，经水泥厂生活污水处理系统预处理后排入淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理。淮南首创水务八公山污水处理厂污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，污染物排放量未发生变化。厂区内雨水经排水渠进入生态塘。 6.4 噪声 |  |  |

6.4.1 施工期噪声污染源、污染物处理和排放情况 项目施工期噪声主要来源于运输车辆行驶及施工机械作业，运输车辆为大、中型车辆。项目施工区周围 100m 范围无居民、学校、医院等噪声敏感保护目标，本项目夜间不进行施工，作业区远离居民点，施工机械选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，降低噪声对附近居民影响。 6.4.2 营运期噪声污染源、污染物处理和排放情况 本项目为矿山矿坑生态修复项目，噪声影响随着施工结束而消失。 6.5 固废污染源、污染物处理和排放情况 6.5.1 施工期固废污染源、污染物处理和排放情况 本项目在进行边坡、平台治理时进行土石方开挖，多余石方由当地人民政府纳入公共交易平台进行综合利用；洗车平台沉淀池底泥、修剪的植物枝叶等园林垃圾和人员生活垃圾经收集后由环卫部门清运处理；废机油暂存于舜岳水泥厂危废库，定期交有资质单位处置。 6.5.2 营运期固废污染源、污染物处理和排放情况 营运期主要是植被的恢复管理过程中，修剪的植物枝叶等产生少量的园林垃圾，集中收集后交由环卫部门统一处置。 6.6 社会环境影响 项目施工区远离居民、学校、医院等噪声敏感保护目标，施工期间影响主要是运输车辆运输过程中产生的车辆运行噪声、汽车尾气、扬尘等，施工期间运输车辆优化运输路线，尽量避开较集中的住宅，减低车速，禁鸣地段严禁鸣笛，以降低车辆运输途中产生的噪声对道路两侧居民声环境影响。

# 表 5 环境影响评价回顾

一、环境影响评价的主要环境影响预测及结论 1.项目概况 （1）企业简况 淮南舜岳水泥有限责任公司矿山已开采六、七十多年，最早是淮南市石料厂的矿山，主要生产石碴和瓦石。1958 年为配合煤矿的生产，在靠近现老厂区，建设一条立窑生产线，所需的矿石原料为小武山的石灰石，年产量很小，开采方法落后。2005 年淮南矿务局改制，作为淮南矿务局下属单位的水泥厂改为淮南舜岳水泥有限责任公司，注册资金1.73 亿元，原水泥厂资源全部划归舜岳水泥有限责任公司所有。 2004 年 7 月以后公司先后建成了2 条 2500t/d 新型干法热料生产线、1 条纯低温余热发电生产线、2 条 120 万t/a 水泥粉磨生产线、1 条年产 200 万吨建筑石料生产线，至 2019年小武山～西车路山水泥用灰岩矿开采规模达到 460 万 t/a 。现占地 173.68 公顷（2605.2亩，包括矿区、水泥厂等区域），职工 700 多人，现年产水泥 240 万吨、熟料 200 万吨、发电 6840 万 kwh。 （2）项目由来 2020 年 4 月 17 日，淮南市委办公室以会议纪要（第 14 号）文《省生态环境保护督察淮南市整改工作领导小组会议纪要》提出“ 由市应急管理局负责，按照国务院《关于做好关闭不具备安全生产非煤矿山工作的通知》（安委办〔2019〕9 号）等有关规定，向市政府提出舜岳水泥有限责任公司矿山关闭的建议 ”。 2020 年 5 月 28 日，淮南人民政府专题会议纪要第 67 号，关于《研究舜岳水泥环保问题整改工作》纪要又对淮南舜岳矿山的整改作出了具体部署，具体由八公山区负责，督促舜岳水泥公司加快实施采石塘口生态修复工作，总体修复治理方案由市自然资源和规划局牵头抓紧组织评审、审批，同时启动生态修复基础性工作，2 日内企业先行进场施工； 2020 年 6 月 5 日，淮南市委专题会议纪要关于《研究八公山国家地质公园环境问题整改工作》中提出“ 由八公山区负责，按照《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》规定，立即启动舜岳水泥采石塘口土石料利用和矿山生态修复方案申报工作，督促舜岳水泥公司加快实施生态修复基础性工作。由市自然资源和规划局牵头，对八公山区申报的舜岳水泥采石塘口土石料利用和矿山生态修复方案抓紧组织评审、审批 ”。“ 由市司法局负责，于 6 月 6 日前完成依法关闭舜岳水泥矿山行政决定的

合法性审查。由市应急管理局负责，市自然资源和规划局配合，向市政府提出舜岳水泥有限责任公司矿山关闭的建议，于 6 月底前完成矿山关闭和采矿权注销工作 ”。 2020 年 8 月，淮南舜岳水泥有限责任公司委托北京市地质矿产勘查开发总公司编制了《淮南舜岳水泥有限责任公司淮南市小武山～西车路山矿区生态修复治理设计》，方案于 2020 年 9 月通过评审。2021 年 3 月 16 日，《淮南市小武山～西车路山矿区生态修复治理工程环境影响报告表》通过了审批（八环复批〔2021〕12 号），并于当月正式施工，2022 年 9 月该项目完工，并于 2022 年 11 月 15 日通过验收。设计中“原用于工厂加工原料临时堆放场一并纳入修复范围，但未布设工作量 ”，所以项目区内剩余（临时堆场）面积 114209.7m2 ，未进行工程布置。 2023 年 1 月，安徽省自然资源厅发布《安徽省自然资源厅关于印发 2023 年度废弃矿 山生态修复项目实施计划的通知》皖自然资修函〔2023〕7 号，将“舜岳小武山、车路山 ”项目列入“2023 年度废弃矿山生态修复新立项目实施计划 ”。 同年 2 月，淮南舜岳水泥有限责任公司委托湖北地矿建设工程承包集团有限公司编制《淮南舜岳水泥有限责任公司小武山～西车路山关闭矿山废弃采场生态修复工程设计》，方案于 7 月 31 日通过市资源和规划委员会评审，8 月 23 日获淮南市八公山区人民政府审查意见批复。9 月 4 日，项目经八公山区发展和改革委员会备案（项目代码： 2309-340405-04-01-556535）。09 月，安徽睿晟环境科技有限公司完成项目《环境影响报告表》编制，11 月 2 日获淮南市八公山区生态环境分局批复（八环复审〔2023〕13 号）。 2.符合性分析 （1）项目产业政策符合性分析 根据国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于其中的“鼓励类四十三、环境保护与资源节约综合利用—1 、矿山生态环境恢复工程 ”；根据《安徽省产业结构调整指导目录（2007 年本）》，本项目属于其中的“鼓励类二十四、环境保护和资源综合利用—5 、采矿植被和污染土壤恢复工程 ”；项目经查，本项目不属于《市场准入负面清单（2020 年本）》的禁止准入类和许可准入类； 综上所述，本项目属于国家及地方鼓励发展的项目，符合当前国家和地方产业政策。 （2）选址符合性 本项目在小武山～西车路山矿区地块内进行生态修复治理工程，消除或减轻地块环境安全隐患，提高了修复治理区内的植被覆盖率和环境质量，改善了生态修复区内视觉景观，区内及周边生态地质环境得到极大改善，具有较好的生态效益和社会效益。项目周边无学校、医院、文物保护等环境敏感目标，周边无对粉尘有限制要求的企业，同时

本项目的建设对外环境无特殊要求。 本次修复区域虽然位于风景名胜区规划范围内，但矿区内通过本次修复治理，提高矿区内的植被覆盖率和环境质量，使矿区恢复原有的生态环境及功能，最终符合《八公山风景名胜区总体规划（2016—2030 年）》。 综上所述，项目选址合理。 （3）规划符合性 治理范围内为八公山风景名胜区占地，生态修复完成后符合城市总体规划用地要求。因此本项目与《淮南市城市总体规划（2010-2020）》是相符的。 本次修复区域位于风景名胜区规划范围内，主要位于二级和三级保护区内，其中小武山矿区主要位于三级保护区内，西车路山矿区主要位于二级保护区内，矿区内通过清坡、场地平整、岩穴开挖、修整道路面、种植乔木及灌木、覆土、撒播灌草、修建排水沟、设置生态水塘等修复工程，提高矿区内的植被覆盖率和环境质量，使矿区恢复原有的生态环境及功能，从生态环境角度符合《八公山风景名胜区总体规划（2016—2030 年）》。 （4）政策符合性 项目对原矿区开采范围进行生态修复，属于生态保护范畴，不属于禁止活动，与《风景名胜区条例》中相关要求相符。 项目为生态修复治理工程，停采现有的露天矿山，并通过清坡、场地平整、岩穴开挖、修整道路面、种植乔木及灌木、覆土、撒播灌草、修建排水沟、设置生态水塘等修复工程，使矿区恢复原有的生态环境及功能，项目的建设符合《淮南市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等文件精神。 本项目按照“谁开发、谁治理 ”和“ 宜农则农、宜水则水、宜林则林、宜建则建 ”的原则，开展小武山～西车路山矿区生态修复治理工作，项目的建设与《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》中相关要求相符。 本项目按照“谁开发、谁治理 ”和“宜农则农、宜水则水、宜林则林、宜建则建 ”的原则，通过对矿区内边坡进行清理、对场地进行平整、建设截排水沟、对平台及边坡进行覆土植树和撒播草籽等治理方案，实施小武山～西车路山矿区生态修复治理工程，故与《安徽省在建与生产矿山生态修复管理暂行办法》（皖自然资规〔2020〕4号）相符。 （5）“三线一单 ”符合性分析 根据淮南市生态保护红线区域分布图，项目治理范围不属于淮南市生态红线管控区域范围内，项目属于生态修复治理类型，生态修复治理作为山水林田湖生态保护和修复工程的重要内容，对生态保护红线起着重要作用；矿区原地类因矿山开采基本全部破坏，

本次治理结合周边土地利用总体规划和风景名胜区专项规划，通过生态修复治理措施后，恢复为林地和人工牧草地等，使矿区恢复原有的生态环境及功能，最终符合《八公山风景名胜区总体规划（2016—2030年）》。因此，该项目符合生态保护红线规划要求。 根据对场址所在区域的环境质量现状评价，地表水、声环境均满足相应环境质量标准要求，说明区域具有一定的环境容量；且本项目建设过程中施工废水全部回用不外排、生活污水经水泥厂生活污水处理系统预处理后排入淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理，施工产生的扬尘经洒水后大大降低。同时，项目原进行采矿生产，本次对矿区进行生态修复，停采及植被恢复后，对区域环境空气、地表水、声环境、生态环境将产生有益影响，可使扬尘大大降低、提高原矿区内的环境质量，使矿区恢复原有的生态环境及功能。因此本项目的建设对评价区域地表水环境、空气环境、声环境、生态环境质量起到一定的改善影响。 本项目在施工及营运过程中会消耗一定量的水资源、柴油等资源，项目水能源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目饮水依托市政自来水，不会破坏当地的水力形式，对当地的地表水和地下水流场不会造成影响，因此项目符合资源利用上线的要求，资源利用均在区域资源供给可承受范围内。 项目属于鼓励类范畴，因此本项目不在环境准入负面清单范围内。 综上所述，本项目建设符合“三线一单 ”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单）的要求。 3.环境质量现状评价结论 （1）环境空气 项目区属于大气环境质量不达标区，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物（PM10 ）、臭氧均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单一级标准；细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单一级标准。项目其他污染物TSP不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单一级标准。 （2）地表水环境 淮河、乳山水库水体水质基本满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域地表水环境质量良好。 （3）地下水环境 项目区周边常山村、下朱郢、千里坂等3处敏感点地下水环境满足《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准的要求。

（4）噪声环境 项目厂界、敏感目标噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，项目区声环境质量良好。 （5）土壤环境 项目周边土壤各项指标均满足《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1用地标准。 4.环境影响分析结论 （1）大气环境 施工期间大气污染主要为扬尘，来自清坡、场地平整、覆土、运输过程扬尘和施工过程堆场和裸露场地的风力扬尘。在洒水等措施条件下，可最大限度地降低施工期间扬尘对施工沿线敏感点及周边居民的影响。施工扬尘随着施工期的结束而自然消失，其影响也是相对短暂的。运输车辆和施工机械废气产生量较少，经过大气的稀释、扩散作用，对项目周边敏感点及大气环境的影响不大。 本项目为矿山矿坑生态修复项目，项目完工后无污染物排放，项目的建设区域可改善区域大气环境。 （2）地表水环境 项目修复过程本身不产生废水，矿区内的雨水通过排水沟收集至生态池塘，用于修复过程洒水抑尘使用；施工车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用修复过程洒水抑尘，不外排；施工人员生活污水经水泥厂生活污水处理系统预处理后排入淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理。 矿区内的员工调配至水泥厂，故矿区修复完成后生活废水与现有相比未发生变化，经水泥厂生活污水处理系统预处理后排入淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理。对地表水影响较小。 （3）地下水环境 本项目为编制环境影响报告表的污染场地修复项目，可不开展地下水评价。本项目运营期主要为植物及土壤浇灌，可能造成地下水水质污染的是地表径流和土壤下渗。通过植被吸附，运营期对地下水影响较小。 （4）噪声环境 施工期间噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声、施工作业噪声以及物料运输造成的交通噪声与振动，根据前文“表 36 施工期噪声源在不同距离的噪声预测值 ”，白天，各施工机械在 50m 左右的范围，即能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要

求；夜间，各施工机械在 250m 左右的范围，才能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求。 为减轻施工期对周围环境影响，项目施工期需注意采取以下措施： ①施工单位要合理安排施工作业时间和施工机械设备组合，夜间（22:00～6:00）中午（12:00~ 14:00）中高考期间禁止一切产噪设备施工，以免影响附近居民的休息。如因工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位必须提前 7 日持建管部门的证明向淮南市八公山区生态环境分局申报施工日期和时间，并在周围声敏感点张贴告示，经批准备案后方可进行夜间施工。同时，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求。 ②加强声源噪声控制，尽可能选用噪声较小的施工设备，同时经常保养设备，使设备维持在最低声级状态下工作。 ③建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ④一切动力机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的振动或降低噪声部件的损坏而产生很强噪声的设备，更应经常检查维护。 ⑤注意做好接触高噪声人员的劳动保护，采取轮岗、缩短接触高噪声时间、佩戴防声耳塞、耳罩等措施减轻噪声的影响程度。 ⑥在施工期间，加强施工管理，落实各项减震降噪措施。 ⑦合理布局施工设备，将高噪声设备布置至远离敏感区域，以增加距离衰减作用。 ⑧加强施工期噪声监测，发现施工噪声超标并对附近居民点产生影响时必须首先停止施工，并应及时采取有效的噪声污染防治措施，在验证可做到噪声达标排放的前提下方可继续施工。 通过采取上述措施，将项目施工期施工机械噪声对周围环境的影响降至最低。项目施工噪声不会对周边环境产生长期影响，随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失，在严格执行上述措施的前提下，项目施工噪声对周边环境产生的影响总体轻微。 （5）固废环境 项目施工期产生的固体废物主要为场地平整、边坡清理、削方造台、养护道路、排水沟工程、挡土墙工程、沉淀池工程等建设活动产生的废土石方和生活垃圾。 1）剩余石方 项目施工期产生的剩余石方量约 325712.6m3 ，根据自然资源部印发的《关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》（自然资规〔2019〕6 号），剩余石方由淮南市

人民政府纳入公共资源交易平台进行公开拍卖，合法合规进行处置，防止国有资产流失。 2）生活垃圾 施工期施工人员生活垃圾经集中收集后，定期由环卫部门清运处置。 （6）生态环境 施工期对生态的影响主要体现在对生态系统、土地利用、水土流失、植被、动物等影响，但由于本工程主要目的是为矿区生态修复，施工活动造成的影响是暂时的，修复治理施工过程中逐步将工矿用地逐步恢复为林地及牧草地等，有利于改善生态环境，总的来说是有益的。 本项目为生态修复工程，建设完成后，可实现区域生态系统重建，改善矿区生态环境，恢复矿区所在区域土地功能。同时，项目进行矿区植被生态多样性恢复，最终实现整体区域生态修复治理，通过生态修复治理措施后，恢复为林地和人工牧草地等，使矿区恢复原有的生态环境及功能，实现与八公山风景名胜区总体规划（2016—2030 年）相协调，从而促进周边生态环境及经济生活又好又快发展。 5.总量控制 本项目为矿区生态修复治理项目，项目完工后无废气污染物排放，故本项目不需要申请总量。 项目完工后，矿区内的员工调配至水泥厂，故矿区修复完成后生活废水与现有相比未发生变化，经水泥厂化粪池预处理后排入淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理，总量纳入污水处理厂范畴，故不需要申请总量。 6.评价结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策，布局合理。项目对环境的影响主要在施工期，建成后可实现区域生态系统重建，改善矿区生态环境，恢复矿区所在区域土地功能。同时，项目进行矿区植被生态多样性恢复，最终实现整体区域生态修复治理，将人为破坏的区域环境恢复或重建成一个与当地自然界相和谐的生态系统，实现与八公山风景名胜区总体规划（2016—2030 年）相协调，总体来说对环境有利。项目在采纳本报告对策措施的条件下，加强管理，做到污染物达标排放，则项目对周围环境影响在可以接受的范围内。从环境保护的角度来看，本项目建设可行。 二、环境保护行政主管部门的审批意见 淮南舜岳水泥有限责任公司： 你公司报来的《淮南舜岳水泥有限责任公司小武山～西车路山关闭矿山废弃采场生

态修复工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经审查后批复如下： 在全面落实环评文件提出的各项生态环境保护措施和污染防治措施的前提下，原则同意该项目按照安徽睿晟环境科技有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行建设。 一、项目概况 淮南舜岳水泥有限责任公司小武山～西车路山关闭矿山废弃采场生态修复工程位于淮南市八公山区土坝孜街道小武山～西车路山废弃采场区域，工程对总面积 115926. 1m2 （约 173.9 亩）废弃矿山进行生态修复，包括场地平整，开挖石方 352949.48m3 ，回填方量 9344.5m3 ，覆土 64606.0m3 ，植乔木 5412 株，灌木 28198 株，撒播草籽 11.28hm2 ；修建挡土墙 563.9m3 ，排水沟 989m ，沉淀池 16.32m3 ，养护道路 2000m2 ，设项目信息牌 1个，警示牌 7 个，监测点2 个，植被养护 2 年。该项目已经淮南市八公山区发展和改革委员会备案，项目代码为 2309-340405-04-01-556535。 二、污染防治措施要求 为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须做到以下要求： （一）严格落实生态环境保护措施 项目施工范围内涉及八公山风景名胜区、淮河中下游湖泊洼地生物多样性保护生态保护红线等生态敏感区，应严格控制施工范围，采取绿色施工工艺，减少土地扰动及植被破坏；加强表土堆存防护及管理工作；施工结束后及时对临时占地进行生态恢复；优化施工组织设计方案，缩短施工作业时间，制定相应的恢复和补偿等生态保护措施，加强施工人员管理和宣传教育，并落实生态监测计划，最大限度减轻对生态环境的影响。 （二）严格落实水污染防治措施 项目施工现场设置临时沉淀池，施工废水经沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。矿区内的雨水通过排水沟收集至沉淀池，用于修复过程洒水抑尘使用。施工人员生活污水经水泥厂生活污水处理系统预处理后排入淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理。 （三）严格落实大气污染防治措施 落实《报告表》中关于施工期的环境管理要求。施工现场做到六个百分百；配备洒水车、雾炮机对平台清理、石方开挖、覆土等作业进行洒水降尘；施工现场做好施工围挡与苫盖。 （四）严格落实噪声污染防治措施

选用低噪声设备；对动力机械设备定期进行维修、养护；在物料运输途中经过村庄时减速慢行，减少鸣笛次数；合理安排施工及运输时间。 （五）严格落实固废污染防治措施 平整土地多余土方由当地人民政府纳入公共交易平台进行综合利用；洗车平台沉淀池底泥、修剪的植物枝叶等园林垃圾和人员生活垃圾经收集后由环卫部门清运处理；废机油暂存于舜岳水泥厂危废库，定期交有资质单位处置。 （六）项目应加强环境保护管理，落实好生态环境保护措施监督检查清单中的各项要求。 三、环境管理要求 项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时 ”制度。依据《固定污染源排污许可分类管理目录》需办理排污许可证的，项目建成后，须在实际排放污染物或者启动生产设施之前依法取得排污许可证，不得无证排污。项目竣工后，应按规定开展环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。 四、环评执行标准 （一）废气排放 矿区生态修复治理工程施工期无组织废气排放参照执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中表 2 无组织标准限值。 （二）废水排放 矿区雨水经处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，用于修复过程洒水抑尘使用；生活污水经预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入淮南首创水务八公山污水处理厂。 (三) 噪声排放 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求。 （四）固体废物 一般工业固体废物处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求。 （五）如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求执行新标准。 五、其他要求 （一）本审批意见仅是我局对该项目环评文件的批复意见，项目涉及的规划、安监、

建设、土地等其他事项遵照有关部门的要求执行后，方可投入运营。 （二）若发现建设单位、环评编制单位弄虚作假或不落实承诺内容的，可撤销许可决定，并依法查处，并向社会公开，将失信企业纳入相关诚信体系。 （三）你公司应按规定配合各级行使生态环境保护职能部门做好建设项目环境保护事中事后监管工作。 六、请八公山生态环境保护综合行政执法大队、区住建局、区城管局、土坝孜街道、做好项目运营期的事中事后环保监管工作。

# 表 6 环境保护措施执行情况

| 项目阶段 |  | 环境影响报告表及审批文件中要求的环 境保护措施 | 环境保护措施的落实情 况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 计 阶 段 | 生态 影响 | / | / | / |
|  | 污染 影响 | / | / | / |
|  | 社会 影响 | / | / | / |
| 施 工 期 | 生态影响 | 合理安排工期，将施工范围控制在恢复治理范围内，对矿区内进行清坡、场地平整、岩穴开挖、覆土绿化等治理。 | 已落实 项目已按照环评和批复 要求落实相应环保措施， 对环境影响较小。 | 基本落实环评及批 复中要求，执行效 果较好 |
|  | 污染影响 | 废气：（1）作业场地将采取围挡、围护 以减少扬尘扩散；（2）在施工场地安排 员工定期对施工场地洒水以减少扬尘 量；（3）对运输土方及建筑垃圾的车辆 加盖篷布减少洒落。同时，车辆行驶路 线应尽量避开居民区；（4）厂内裸露场 地加盖篷布或洒水，防止二次扬尘；（5） 实施施工工地六个百分百措施。定期对 机械设备进行保养。 | 已落实 项目已按照环评和批复 要求落实相应环保措施， 对环境影响较小。 | 基本落实环评及批 复中要求，执行效 果较好 |
|  |  | 废水：（1）矿区内的雨水通过排水沟收 集至沉淀池，用于修复过程洒水抑尘使 用；（2）施工车辆冲洗废水经沉淀池沉 淀后回用修复过程洒水抑尘，不外排； （3）施工人员生活污水经水泥厂生活污 水处理系统预处理后排入淮南首创水务 八公山污水处理厂深度处理。 | （1）雨水通过排水沟收集至生态池塘，用于修复过程洒水抑尘使用；（2）车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘； （3）生活污水经水泥厂生 活污水处理系统预处理 后排入淮南首创水务八 公山污水处理厂。 | 基本落实环评及批 复中要求，执行效 果较好 |
|  |  | 噪声：（1）施工过程中选用低噪声低振 动施工设备，并对产噪设备采取隔声、 消声、减振等综合降噪措施；（2）合理 安排施工进度，减少施工噪声影响时间， 禁止夜间施工。 | 已落实 项目已按照环评和批复 要求落实相应环保措施， 对环境影响较小。 | 基本落实环评及批 复中要求，执行效 果较好 |
|  |  | 固废：（1）施工过程中平整土地的多余 石方由县级人民政府纳入公共交易平台 进行综合利用；（2）生活垃圾及修剪枝 叶集中收集后定期交环卫部门处置。 | 已落实 项目已按照环评和批复 要求落实相应环保措施， 对环境影响较小。 | 基本落实环评及批 复中要求，执行效 果较好 |
|  | 社会 影响 | / | / | / |
| 试 运 行 | 生态影响 | 项目受长期开采的影响，山体地形及植被遭受了严重破坏，本次通 过对边坡、平台进行平整及覆土绿化，可以改善矿区现状生态环境， 对生态环境产生有利影响。 |  | / |
|  | 污染影响 | 本项目为矿山矿坑生态修复项目，矿区内的员工调配至水泥厂，项 目完工后无废气、废水和噪声排放。植被修剪的植物枝叶等产生少 量的园林垃圾收集后交由环卫部门统一处置。 |  | / |
|  | 社会 影响 | 本项目为矿山矿坑生态修复项目，运营后可改善矿区现状生态环境， 对生态环境产生有利影响。 |  | / |

# 表 7 环境影响调查

1.生态影响调查 ## 1.1 施工期生态影响 ### 1.1.1 对植物的影响 施工过程中，由于施工行为产生的废水、废气会造成区域植物的生境发生改变，从而对区域植物造成影响，同时，由于人员汇集，施工人员也有可能对区域植物产生破坏。 项目施工过程中产生的扬尘，会对周围植物的生长带来直接的影响。这些尘土降落到植物的叶面上，会堵塞毛孔，影响植物的光合作用，从而使之生长减缓甚至死去。建筑材料若被雨水冲刷渗入地下，会导致土壤板结，影响植物根系对水分和矿物质的吸收。另外，原材料的堆放和车辆漏油，还会污染土壤，从而间接影响植物的生长。虽然说随着施工的结束不再产生扬尘，情况会有所好转，但是这些影响并不会随施工的结束而得到解决，它们的影响将持续较长一段时间。因此施工过程中，一定要处理好原材料和废弃料的处理，对于运输车辆，也要尽量走固定的路线，将影响减小到最小范围。 ### 1.1.2 对野生动物的影响分析 工程施工将破坏、 占用动物的栖息环境，限制部分陆生动物的活动区域、觅食范围等，从而对陆生动物的生存产生一定的影响。 #### 1.1.2.1 对两栖类及爬行类的影响 项目施工对爬行类和两栖类的影响主要发生在土石方工程、材料堆场、施工区域。施工占地占用两栖、爬行动物生境，导致生境减少；材料堆场、临时堆土区域等临时占地造成生境破碎化趋势增加，导致栖息地功能降低；施工噪声、弃渣等对爬行类、两栖类栖息地生境造成干扰、破坏；施工人员可能对爬行动物和两栖动物捕猎等。 在这些影响的共同作用下，部分爬行类、两栖类迁移到周边适宜生境，必然对有限的生态位和生存资源进行竞争，从而加大了环境压力，改变了食物链某些环节的强度。工程实施造成的影响将暂时使得施工区域爬行类和两栖类迁移，施工期内可能减少了该区域此两类生物的种类和数量。从大范围来看，本工程建设基本属于典型，在项目区附近造成极小范围的片状改变，因此没有显著改变两栖和爬行类生物在该区域的大生境条件。施工活动结束后，随着自然生态环境的恢复和重建，生存条件得以恢复，工程建设对爬行和两栖类物种的影响逐步消失，评价范围内仍适合原有野生动物栖息和活动。 #### 1.1.2.2 对鸟类的影响 施工期间，评价区主要占用林地、草地，施工占地对植被破坏的同时也破坏了喜栖

于其中的鸟类生境，导致鸟类生境减少。生境破坏使其活动和觅食范围减小，但由于工程占地面积占评价区的比例很小，且这些鸟类很容易在附近区域找到替代生境，因此工程占地对鸟类的影响较小。 鸟类对噪声比较敏感，施工噪声会对栖息在施工区域及其邻近区域的鸟类产生一定的趋避作用。施工期间，噪声源主要为施工作业机械和交通运输车辆产生的，受施工机械噪声影响，施工场地一定范围内将不适合鸟类的栖息。但由于鸟类的活动范围很大，可以较轻松地就近寻找到其他适于栖息的地方。且单个塔基的施工时间约半个月左右，时间较短，因此施工噪声对鸟类的影响很小。施工期人为活动增加，会对栖息在施工区域及其邻近区域的鸟类产生一定的驱赶作用。但鸟类迁移能力较强，且施工区附近相似生境较多，鸟类很容易找到类似生境活动。 以上影响将使大部分鸟类远离施工区域，小部分地栖和灌木林栖鸟类由于栖息地的丧失而迁移，工程评价区内鸟类的种类和数量暂时性地有所减少。但由于大多数鸟类会通过飞翔和短距离的迁移来避免伤害。施工结束后，植被恢复、重建使得栖息地功能逐步恢复，影响生存竞争的人为因素消失，在项目区活动的鸟类会重新分布，因此本工程建设对鸟类的长期影响较小。 #### 1.1.2.3 对哺乳类的影响 施工临时占地和施工活动等干扰兽类栖息地生境，生境有破碎化趋势，迫使兽类迁移；施工中，施工人员留下的食物残渣和垃圾会吸引啮齿类在施工区域聚集，从而侵占其他兽类在该区域的生态位；迁移到他处的兽类将争夺有限的生存空间， 自然选择强度加大，降低了生存能力相对较差种群的可持续发展能力。兽类的迁移能力将使其避免施工造成的直接伤害；施工活动结束后对线路施工场地和附近生态环境进行恢复和重建后，原有栖息地生态条件得以重建、生境破碎化因素消除，迁移或迁徙至他处的兽类可能会回归，因此工程建设对兽类的短期影响不可避免，但长期影响很小。 ### 1.1.3 景观影响分析 本项目建设将破坏占地范围内部分地表植被，形成与场地周围环境反差极大、不相容的裸地景观。扰动区域在雨季易形成水土流失，而在旱季项目场地在有风时易形成扬尘，扬尘覆盖在项目场地以外植被表面，使周围景观的美景度大大降低。根据环境现状调查可知，本项目所在区域植被覆盖率较低，项目施工机械和人员进驻给原有景观环境增添了不和谐的景色。 ### 1.1.4 水生生态影响分析 项目区内现有坑塘主要为地表塌陷后留存雨水，无人工养殖鱼类，主要作用为区域

排水，坑塘内生态系统简单，鱼类稀缺。项目施工主要进行坑塘的连通，不对坑塘进行处理。工程施工对坑塘水生态影响包括对浮游动植物的影响，对底栖动物影响。 #### 1.1.4.1 对浮游植物的影响 施工期间对坑塘水域浮游植物的影响主要是来自工程建设中联通施工所引起的水质污染，改变了原有水环境而造成的。施工过程中产生的扬尘进入水体将形成污染，使得局部水域中悬浮物浓度短时间内升高，会造成部分浮游生物因水体理化性质恶化而出现减少；同时，水中悬浮物浓度升高降低了水体的透光率，光强的减少阻碍了部分藻类等浮游植物的光合作用，降低了浮游植物等初级生产者的生产力，使得浮游植物等初级生产者生物总量出现下降。 本项目施工期涉水水域范围较小，影响时段较短。因此，工程施工期对浮游植物的影响是局部的、暂时的影响，浮游植物适应环境的能力很强，工程建设可能会降低施工区域小范围内浮游植物的生物量，不会对整个评价区域浮游植物的整体种类、结构组成造成影响，只是对局部的数量有一定的影响，且这种影响是暂时的。随着施工的结束浮游植物的资源量等会逐渐得到恢复。 #### 1.1.4.2 对浮游动物的影响 工程施工期对浮游动物最主要的影响是施工活动产生的悬浮物增加了水体的浑浊度，悬浮物浓度的增加会影响到浮游动物的摄食率、生长率、存活率和群落结构等方面。根据有关实验结论，水中悬浮物浓度的增加会对桡足类等浮游动物的繁殖和存活存在显著的抑制，可能会因为水体的透明度降低，造成其生活习性的混乱，进而破坏其生理功能而亡。工程建设可能会降低施工区域浮游动物的生物量，但不会对整个区域浮游动物的多样性造成影响。 #### 1.1.4.3 对底栖动物的影响 施工过程中难免会有砂石进入水体，沉入水底，将直接导致水体底部的底栖动物被掩埋。影响较大的是一些主要栖息于泥沙底质的底栖动物，工程建设将导致这部分种类遭受相对较大损失。而对一些栖息于石质和砂质滩地的种类，工程结束后，落入水中的砂石具有类似人造生境的效应，一些营附着生活的底栖生物可在这些水下构筑物上寻找到合适的生存空间。施工期间，施工涉水区域的浮游植物生物量的减少，通过食物链传递造成底栖动物生产力降低，底栖动物的数量也会有一定的降低。但这种影响也是局部的、暂时的，工程施工结束后，施工区域水体的底质物理条件逐步恢复，水质得到改善，这将恢复和提高底栖动物的生存环境，底栖动物的数量、生物量将得到逐步恢复。 综上，施工期间对水生生态的影响是局部小范围的、暂时的影响，且区内水系有较

强的自我净化能力。同时，浮游动、植物等适应环境的能力很强，施工建设可能会降低施工点周边局部小范围的浮游动、植物的生物量，但不会对区域内浮游动、植物的整体种类、结构组成造成影响，只是对局部的数量有一定的影响，且这种影响是暂时的，会随着施工的结束而逐渐得到恢复。 ### 1.1.5 水土流失影响分析 项目在准备期及治理期削坡造台、场地平整时，易产生裸露地面，引起水土流失。修复期结束后，大规模的土石方开挖活动终止，扰动地表、 占压土地和损坏林草植被的现象消失，随着时间的推移，区内产生的水土流失的因素基本消失。在开挖时需做好开挖面防护，合理控制好开挖临时边坡，并做好开挖面的清理工作，清除不稳定岩块。通过水保措施，尽可能减轻修复期水土流失状况，待修复完成后，水土流失情况可以得到有效控制。因此本项目建设虽会增加一些水土流失，但不会长期产生大量的水土流失。 1.2 运营期生态影响调查 ### 1.2.1 对植被资源的影响分析 本项目通过工程和生物相结合的措施对项目区内进行植被的恢复治理，项目在通过绿化后合理地搭配不同种类的土著植物覆土恢复植被，可以恢复到项目区域原生植被覆盖率，既增加了项目区的植物种类又增加了项目区的植被覆盖率，该项目对植被的影响是有利的。经过一段时间后可逐渐恢复原有的生态环境，使区域内生态环境得到改善。 ### 1.2.2 对野生动物资源的影响分析 待生态修复完成后，届时主要因矿坑开发建设而造成的植被破坏将得到恢复，这将改善动物的栖息环境，动物逐渐回迁，可以增加当地野生动物的多样性，项目的实施对区域动物的多样性的影响是有利的。 ### 1.2.3 景观影响分析 施工临时占地通过生态补偿和生态恢复等措施，其景观面貌可以基本恢复或改善。 ## 1.2.4 对环境敏感区影响 ### 1.2.4.1 对八公山风景名胜区的影响 项目部分区域位于八公山风景名胜区二级、三级保护区内，产生的影响主要为施工噪声、粉尘产生的影响。 施工所形成的尘埃等或多或少地对植物的发育、植被的演替带来不利影响，因此在建设和运营期间均须对当地植被加强保护，采取相应措施及时恢复被损毁的植被。项目施工范围内的生态敏感区功能主要为二级、三级保护区，距离核心景区较远，影响范围相对生态敏感区的保护范围较小，评价区内的各种植被类型在各生态敏感区中不具有唯

一性，植被恢复所需时间会相对较短，因此项目工程的建设不会对评价区内的风景名胜区植被造成不可挽回的影响。此外，随着施工期的结束，以及后续的植被恢复，对八公山风景名胜区的影响也随之消失。 施工期项目会对周围自然景观造成负面的美学影响，这种影响主要是视觉上的。对景观的负面影响主要表现在，破坏了当地自然景观的连续和协调一致，大面积地面裸露以及地形破损还会引起荒凉感。施工期扬尘显著增加，给人空气污浊的感觉，泥土覆盖在观赏植物和景物上，严重影响美感。 项目建成后，区域内绿化率提高，种植草坪，乔木、灌木合理搭配，这将使区域内生物多样性程度增加，生态系统服务功能增强，景观生态区域增多，这些将对区域生态环境产生积极影响，所以运营期有利于周围生态环境的改善。 #### 1.2.4.2 对淮南八公山国家地质公园的影响 项目施工区域不涉及八公山国家地质公园各类地质遗迹。项目施工产生的主要影响包括施工粉尘、施工噪声。 项目不进行大型的“破土动工” ，对原始基岩产生破坏小。工程区距离地质公园内重要地质遗迹景观远，对周边的地质遗迹影响轻微，不会影响地质公园的突出特色。地质公园资源的独特性、系统完整性、景观优美性、类型多样性均未受到改变和破坏。 从岩石圈、水圈和大气圈的地球圈层角度来看，工程没有改变区域性的地质构造、水文系统和空气循环。从地质公园的功能区划分来看，主体施工区在功能区中跨越维度小、涉及的敏感度低，不影响地质公园的空间结构和规划布局。 项目施工过程不会影响地质遗迹保护建设的开展，不会影响公园各类地质遗迹的原始自然性和自然生态系统的完整性，符合地质公园保护功能的控制要求，保证了工程区生态环境质量不下降。 #### 1.2.4.3 对生态保护红线的影响 Ⅰ区中Ⅰ-1 单元位于生态保护红线范围内，面积约 46411.5m2（约 73.1 亩），施工区域原为矿区堆场，地表破坏严重，基本无植被生长，施工会改变占地区土地利用现状，对区域生境产生一定影响。本项目未在生态保护红线范围内设置取弃土场、临时堆土场等临时工程，对生态保护红线影响较小。 项目在生态红线内的施工主要进行土石方工程施工、复绿工程施工，土石方施工过程中产生的挖方全部就地回填，不外运。施工阶段将加强监督管理，严禁向生态保护红线范围内排放废渣、生活垃圾、污水等废弃物，对洒漏的机械油污等进行回收处理，杜绝其进入生态保护红线保护范围。

复绿工程施工考虑周边景观现状，通过植被补种提高区内物种多样性，植被恢复后将有利于整个区域生态环境。 2.大气环境污染影响调查 2.1 施工期大气环境污染影响调查 经调查，本项目施工期间废气排放量较小，施工区域定期洒水抑尘；临时裸露区、堆场采取防风抑尘网遮盖；施工区域限速、保持路面的清洁；大风天气禁止作业；施工期间充分考虑平整和清理工程进度、每日施工时间、机械使用和挖、填等方式来降低扬尘影响。项目施工过程用到的各类施工机械流动性较强，且燃料用量不大，所产生的废气少且较为分散，对周围环境的影响不大。整个施工期大气污染物得到有效控制，未发生大气污染事故及相关环保投诉。 2.2 营运期大气环境污染影响调查 本项目为矿山矿坑生态修复项目，项目完工后无废气污染物排放。 3.水环境污染影响调查 3.1 施工期水环境污染影响调查 经调查，施工废水经过施工场地设置的简易沉淀池处理后回用于施工现场洒水抑尘，施工过程中抑尘洒水全部来自沉淀池、附近沟渠，全部蒸发至环境中，不外排。施工人员生活污水经水泥厂生活污水处理系统预处理后排入淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理。在采取各项有效废水处理措施后，整个施工期污染物得到有效控制，未发生水污染事故及相关环保投诉。 3.2 营运期水环境污染影响调查 矿区内的员工调配至水泥厂，厂区内雨水经排水渠进入生态塘，本项目为矿山矿坑生态修复项目，不产生其他废水污染物。 4.噪声污染影响调查 4.1 施工期噪声污染影响调查 经调查，项目施工区域周围 100m 范围无居民、学校、医院等噪声敏感保护目标，施工机械噪声影响较小，通过控制运输路线、尽量避开较集中的住宅、减低车速、禁鸣地段严禁鸣笛等措施，有效控制噪声对附近居民影响，施工期间未发生噪声扰民事件及相关环保投诉。 4.2 营运期噪声污染影响调查 本项目为矿山矿坑生态修复项目，营运期无噪声产生。

5. 固废环境污染影响调查 5.1 施工期固废环境污染影响调查 经调查，施工过程中产生的多余石方纳入公共交易平台进行综合利用，施工人员生活垃圾和修剪的植物枝叶园林垃圾等交由环卫部门进行集中处置。施工期间固废均得到妥善处置。 5.2 营运期固废环境污染影响调查 营运期间修剪的植物枝叶等园林垃圾交由环卫部门进行集中处置，不产生其他固废。 6.社会生活影响调查 ## 经调查，本项目为矿山矿坑生态修复项目，施工区域远离居民点，对居民不利影响 较小，施工完成后，整个矿区将恢复原有的生态系统，改善了居民生活环境，对社会表现为环境正效应。

# 表 8 环境管理状况及监测计划

1.环境管理机构设置 1.1 施工期 项目施工期的环境监控主要为环境管理，通过环境管理，使项目建设符合环保工程与主体工程同时设计、同时施工和同时投入运行的“三同时 ”原则，并委托第三方监理公司（安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院）对施工期进展进行记录，为环保措施的落实及该工程竣工环保验收提供依据。 为了促进施工期的环境保护工作，有效控制施工建设对周边生态环境、水环境和环境空气等方面的影响，落实环评及其批复中对本项目施工期环境保护工作的要求，施工单位配备了必要的专、兼职环保管理人员，全面负责施工期的环境保护管理工作，为项目环境保护亮点营造提供管理指导和技术保障。 本项目将环境保护工作纳入工程招投标工作中，配备了必要的专、兼职环保管理人员。施工单位在施工时按照制定的环境保护实施办法开展环境保护工作。施工时在醒目位置设置一图（平面布置图）三牌（质量保证、安全警示、文明施工管理牌）。材料分类堆放，标识清楚；施工人员及管理人员挂牌上岗；文明施工，防止野蛮作业；运输中可能产生粉尘的车辆密闭，防止粉尘飞落，运输过程不掉渣、不污染；教育职工遵守法律法规和规章制度，杜绝违法现象。 本项目环境管理制度包括： ①总体负责本项目施工期环境保护管理工作； ②在施工准备期、施工期以及交、竣工阶段组织相关人员进行环保培训工作； ③监督施工期清表工程的环保施工； ④按照项目环评报告及批复要求，积极推动施工期各项环境保护工作的开展和落实。 1.2 营运期 本项目为矿山矿坑生态修复项目，项目施工结束后植被养护 2 年。

# 表 9 调查结论与建议

1.验收工况符合性 本项目已于 2025 年 9 月完成修复施工，根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》（HJ/T394-2007）规范要求，符合验收调查工况要求。 2.工程概况 对淮南市小武山～西车路山矿区内露天开采区及遗留开采边坡、矿区道路等面积115926. 1m2 进行生态修复，具体包括：挖方 352949.48m3 ，填方 9344.5m3 ，边坡清理3128.4m2，覆土 64606m3，栽乔木 5412 株、灌木 28198 株，撒播草籽 11.28hm2，建挡土墙 1127.8m 、排水沟 989m 、生态池塘 1 座等。 3.环保措施落实情况 3.1 废气 （1）作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散； （2）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量； （3）对运输土方及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆行驶路线应尽量避开居民区； （4）厂内裸露场地加盖篷布或洒水，防止二次扬尘；（5）实施施工工地六个百分百措施。定期对机械设备进行保养。 3.2 废水 （1）矿区内的雨水通过排水沟收集至沉淀池，用于修复过程洒水抑尘使用； （2）施工车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用修复过程洒水抑尘，不外排； （3）施工人员生活污水经水泥厂生活污水处理系统预处理后排入淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理。 3.3 噪声 （1）施工过程中选用低噪声低振动施工设备，并对产噪设备采取隔声、消声、减振等综合降噪措施； （2）合理安排施工进度，减少施工噪声影响时间，禁止夜间施工。 3.4 固废 （1）施工过程中的多余石方由县级人民政府纳入公共交易平台进行综合利用； （2）生活垃圾及修剪枝叶集中收集后定期交环卫部门处置。

4.环境影响调查 经调查，本项目施工期对环境影响较小，施工结束后对环境呈现正效益。 5.环境管理检查 本项目在建设过程中，执行了“三同时 ”制度，其环保审批手续完备。项目总投资1596.06 万元，其中环保投资 1489.72 万元， 占总投资的 93.34% 。环境保护工作纳入工程招投标工作中，配备了必要的专、兼职环保管理人员。 6.监测情况 无。 7.验收调查结论 淮南舜岳水泥有限责任公司小武山－西车路山关闭矿山废弃采场生态修复工程本阶段执行了环境影响评价制度和环保“三同时 ”制度，项目建设内容按照环评报告表及相关审批决定要求落实了污染防治措施。工程在施工期采取的环保措施可行，不会对环境产生不利影响，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中第九条不予验收的情形，项目竣工环境保护验收合格。 8.建议： （1）定期对整个矿山的生态环境进行巡视，确保植被成活率在85%以上； （2）按规定签订移交协议，明确管护单位责任，确保2年管护期内植被养护到位，避免二次破坏； （3）剩余石方拍卖后，跟踪其利用去向，确保符合一般工业固体废物处置标准。